# سند معماری اجرایی، قرارداد API و بسته توسعه

فاز سوم سامانه مدیریت داوطلبان بحران (پناه)

| مقدار | مشخصه |
| --- | --- |
| P3 | شناسه سند |
| 1.0 | نسخه |
| 1405/04/26 | تاریخ |
| API، بک‌اند، امنیت، مکان و داشبورد | دامنه |
| تیم توسعه و کارفرما | مخاطبان |

این سند، نقشه اجرایی ساخت نسخه اولیه قابل استفاده سامانه و مبنای قرارداد مشترک تیم‌های بک‌اند، فرانت‌اند، آزمون، عملیات و کارفرما است.

# فهرست مطالب

# 1. کنترل سند، تصمیم معماری و دامنه

| شرح | نسخه | تاریخ |
| --- | --- | --- |
| ایجاد نخستین نسخه معماری اجرایی و قرارداد API | 1.0 | 1405/04/26 |

درخواست فاز سوم، FastAPI، SQLAlchemy، Alembic، PostGIS، React، Tailwind و shadcn/ui را به‌عنوان پشته هدف معرفی می‌کند. پیاده‌سازی موجود در مخزن از Django REST Framework و React/MUI استفاده می‌کند. ازاین‌رو، این سند معماری هدف را تعریف می‌کند و نباید آن را تأیید تبدیل انجام‌شده کد فعلی تلقی کرد.

خروجی هدف: API عملیاتی، داشبورد نقش‌محور، امنیت OTP/JWT/RBAC، منطق تخصیص و بسته Docker.

مرزها: داده‌های عملیاتی و قراردادها باید بدون شکستن کاربران فعلی قابل انتقال باشند.

اصل حاکم: هیچ دو سازوکار migration نباید هم‌زمان مالک تغییر یک جدول تولیدی باشند.

# 2. معماری هدف و مرزبندی لایه‌ها

معماری API-first از لایه ارائه مستقل است. Router فقط پروتکل HTTP، احراز هویت و تبدیل DTO را انجام می‌دهد؛ Service قواعد کاربردی و مرز تراکنش را مالک است؛ Repository تنها به SQLAlchemy و ذخیره‌سازی وابسته است. این تفکیک تست‌پذیری و امکان تعویض راهبرد ذخیره را افزایش می‌دهد.

شکل — معماری هدف کانتینری؛ تمام برچسب‌های داخل تصویر انگلیسی هستند.

## مسئولیت سرویس‌ها

| نمونه مسئولیت | لایه |
| --- | --- |
| Route، dependency injection، schema validation، status code | API Router |
| حالت‌های مجاز مأموریت، OTP، RBAC و امتیازدهی تخصیص | Domain / Service |
| Query، قفل سطری، flush و persistence | Repository |
| ORM mapping و Alembic revisions | Data Access |
| ارسال اعلان با retry و idempotency | Worker |

# 3. قرارداد داده و استاندارد API

تمام endpointها زیر /api/v1 قرار می‌گیرند. تغییر افزایشی و سازگار در v1 ممکن است؛ هر تغییر ناسازگار، حذف فیلد، تغییر معنای وضعیت یا رفتار امنیتی نیازمند v2 و بازه deprecation است. OpenAPI همان مرجع قابل تولید برای Swagger UI، SDK و contract test خواهد بود.

شکل — چرخه استاندارد هر درخواست API و کنترل‌های مشترک.

## قواعد Request و Response

Content-Type درخواست‌ها application/json است؛ فایل‌ها فقط از multipart/form-data و با سقف اندازه مشخص پذیرفته می‌شوند.

شناسه‌ها UUID هستند و زمان‌ها ISO-8601 با timezone؛ تاریخ‌های محلی فقط در لایه ارائه تبدیل می‌شوند.

لیست‌ها data، meta و links دارند. page پیش‌فرض 1، page_size پیش‌فرض 20 و حداکثر 100 است.

فیلترها به شکل filter[status] و بازه‌ها به شکل filter[start_at_gte] هستند. sort با -created_at برای نزولی نوشته می‌شود.

Request-ID ورودی پذیرفته یا تولید می‌شود و در پاسخ/لاگ/خطا بازگردانده می‌شود.

| کاربرد | کد HTTP |
| --- | --- |
| ایجاد موفق منبع | 201 Created |
| درخواست معتبر و پردازش‌شده | 200 OK |
| نبود یا انقضای توکن | 401 Unauthorized |
| نقش یا مالکیت ناکافی | 403 Forbidden |
| منبع ناموجود یا پنهان‌شده | 404 Not Found |
| تعارض درخواست تکراری یا ظرفیت | 409 Conflict |
| اعتبارسنجی ساختار/فیلد | 422 Unprocessable Entity |
| محدودیت نرخ | 429 Too Many Requests |
| خطای پیش‌بینی‌نشده | 500 با شناسه پیگیری، بدون افشای جزئیات |

## Endpointهای پایه

| نمونه Endpoint | عملیات |
| --- | --- |
| POST /v1/auth/otp/request | درخواست چالش OTP |
| POST /v1/auth/otp/verify | اعتبارسنجی OTP و صدور token |
| GET, POST /v1/volunteers | فهرست/ایجاد داوطلب |
| GET /v1/volunteers/nearby | جست‌وجوی مکانی محدودشده |
| GET, POST /v1/missions | فهرست/ایجاد مأموریت |
| POST /v1/missions/{id}/apply | ثبت درخواست یکتا |
| POST /v1/applications/{id}/approve | تأیید تراکنشی و ایجاد تخصیص |
| GET, POST /v1/missions/{id}/shifts | مدیریت شیفت |
| GET, POST /v1/missions/{id}/reports | گزارش مأموریت |

# 4. بک‌اند FastAPI، SQLAlchemy و Alembic

مدل‌های SQLAlchemy باید از مدل‌های Pydantic جدا بمانند. DTO خروجی هرگز فیلدهای داخلی مانند password_hash، OTP hash، refresh token یا داده پزشکی خارج از سطح مجاز را نشت نمی‌دهد. Unit of Work تراکنش تغییرهای چندجدولی مانند تأیید درخواست را کنترل می‌کند.

## Repository و Service Layer

| قاعده | پیامد اجرایی |
| --- | --- |
| Router فاقد منطق کسب‌وکار | تست واحد سرویس بدون HTTP ممکن می‌شود |
| Repository فاقد تصمیم مجوز | کنترل نقش در policy/service یکپارچه می‌ماند |
| تراکنش در service | عملیات approve شامل application، capacity، assignment و outbox اتمیک است |
| Idempotency key در عملیات حساس | retry شبکه درخواست تکراری ایجاد نمی‌کند |
| Alembic revision کوچک و قابل بازبینی | استقرار و بازگشت کنترل‌شده می‌شود |

برای تغییرهای خطرناک schema، الگوی expand/contract پیشنهاد می‌شود: ابتدا ستون/جدول جدید سازگار افزوده شود؛ کد دوگانه‌خوان/دوگانه‌نویس موقت مستقر شود؛ داده backfill شود؛ پس از اندازه‌گیری و پایان دوره سازگاری، ساختار قدیمی حذف شود.

# 5. امنیت: OTP، JWT، RBAC و کنترل‌های پایه

شکل — لایه‌های کنترل هویت، مجوز، ورودی، نرخ و ممیزی.

## جریان هویت

OTP باید فقط به‌صورت hash ذخیره شود، زمان انقضای کوتاه داشته باشد، بعد از مصرف invalid شود و شمارش تلاش/ارسال آن با Redis محدود گردد. پس از تأیید، access token کوتاه‌عمر و refresh token چرخشی صادر می‌شود. HS256 تنها با secret تصادفی بلند در secret manager، iss/aud/exp/jti و برنامه چرخش کلید قابل استفاده است.

## سیاست RBAC و مالکیت

| نمونه مجوز | نقش/قاعده |
| --- | --- |
| ایجاد یا بستن رخداد | Admin |
| ویرایش مأموریت و بررسی درخواست | Coordinator مالک مأموریت یا Admin |
| ثبت درخواست برای مأموریت منتشرشده | Volunteer فعال |
| مشاهده اطلاعات حساس داوطلب | Coordinator مرتبط با حداقل فیلد لازم |
| مشاهده audit کامل | Admin یا نقش ممیزی مصوب |

bcrypt با cost قابل تنظیم و rehash تدریجی استفاده می‌شود.

Rate limit برای OTP، login، refresh، upload و search از یک آستانه عمومی سخت‌گیرانه‌تر است.

CORS allow-list، security headers، validation طول/نوع/محدوده، و جلوگیری از IDOR اجباری است.

خطاها به کاربر پیام امن می‌دهند اما جزئیات فنی با request_id در لاگ نگهداری می‌شود.

# 6. قابلیت مکانی و منطق تخصیص

شکل — جست‌وجوی PostGIS و امتیازدهی شفاف پیشنهاد تخصیص.

PostGIS برای search دقیق بر مبنای geography(Point, 4326) یا محدوده عملیاتی استفاده می‌شود. ستون location_geog با GIST index، موقعیت داوطلب با timestamp و وضعیت رضایت، و queryهای ST_DWithin/KNN فقط پس از کنترل مجوز و هدف پردازش قابل استفاده‌اند.

## الگوریتم اولیه تخصیص

| وزن اولیه | عامل |
| --- | --- |
| 45% | تطابق مهارت‌های الزامی و ترجیحی |
| 25% | آمادگی و هم‌پوشانی زمانی با شیفت |
| 20% | فاصله نرمال‌شده از محدوده مأموریت |
| 10% | اولویت عملیاتی/تجربه |
| قید سخت | فعال بودن داوطلب، ظرفیت، رضایت مکانی و نبود تخصیص متعارض |

خروجی الگوریتم، پیشنهاد رتبه‌بندی‌شده و عوامل امتیاز است؛ تصمیم نهایی برای عملیات بحرانی باید در اختیار هماهنگ‌کننده بماند. هر انتخاب یا override باید در audit log ثبت شود.

# 7. فرانت‌اند: داشبوردها و جریان‌های بحرانی

رابط کاربری بحران باید سریع، قابل فهم در فشار زمانی و مقاوم در برابر شبکه ضعیف باشد. Tailwind و shadcn/ui اجزای قابل ترکیب را فراهم می‌کنند؛ TanStack Query فقط server state و cache را مدیریت می‌کند؛ Zustand برای وضعیت کوتاه‌عمر UI، فیلترهای محلی و draftهای محدود است.

| جریان اصلی | پنل |
| --- | --- |
| مدیریت کاربران، نقش، رخداد، سیاست و گزارش سراسری | Admin |
| صندوق درخواست، ظرفیت، تخصیص، شیفت و گزارش مأموریت‌های خود | Coordinator |
| تکمیل پروفایل/مهارت، مشاهده مأموریت، درخواست، پاسخ به تخصیص و گزارش | Volunteer |

نمایش وضعیت‌ها با متن، آیکون و رنگ؛ رنگ هرگز تنها حامل معنی نیست.

تأییدهای مهم شامل نام مأموریت، اثر تغییر و امکان لغو امن‌اند.

خطای شبکه قابل تشخیص، retry کنترل‌شده و draft محلی برای فرم‌های طولانی دارد.

دسترسی موبایل‌محور، RTL، خوانایی بالا و حداقل کلیک برای عملیات اضطراری الزام است.

# 8. تست‌پذیری، مشاهده‌پذیری و کیفیت فنی

شکل — دروازه‌های کیفیت از تغییر کد تا بسته استقرار.

## راهبرد آزمون

| نمونه | سطح آزمون |
| --- | --- |
| محاسبه score، قوانین انتقال وضعیت و policy نقش | Unit |
| تعارض unique application، rollback تراکنش و query مکانی | Integration با PostgreSQL/PostGIS و Redis |
| نمونه OpenAPI، envelope خطا و backward compatibility | Contract |
| ثبت‌نام تا تأیید مأموریت و اعلان | End-to-End |
| انقضای token، rate limit، IDOR و input fuzzing | Security |

لاگ‌ها باید structured JSON و دارای request_id، actor_id، route، latency و نتیجه باشند. PII و token در log ممنوع است. معیارها شامل نرخ خطا، زمان پاسخ، backlog صف، نرخ OTP، query کند و درصد موفقیت اعلان هستند.

# 9. بسته اجرایی Docker و آماده‌سازی محیط

Docker Compose محیط یکسان برای API، worker، PostgreSQL 17 با PostGIS، Redis، frontend و Nginx فراهم می‌کند. .env.example فقط نام متغیر و مقدار غیرحساس دارد. migrationها در pipeline کنترل‌شده اجرا می‌شوند؛ اجرای خودکار schema migration در production بدون gate عملیاتی توصیه نمی‌شود.

| معیار پذیرش | قلم تحویلی |
| --- | --- |
| Swagger/OpenAPI دارای مثال و کد خطای پایدار | مستند API |
| اجرای یک فرمانی محیط توسعه و seed idempotent | Docker Compose + راهنما |
| تغییر schema نسخه‌بندی‌شده و آزمون‌شده | Alembic migrations |
| سناریوی درخواست تا تخصیص قابل تست | API و تست‌های integration |
| پنل‌های نقش‌محور با مسیرهای اصلی | React dashboards |
| کنترل OTP/JWT/RBAC و گزارش ممیزی | امنیت پایه |

# 10. برنامه اجرا، ریسک‌ها و معیار پذیرش

| خروجی | مرحله |
| --- | --- |
| تثبیت OpenAPI، مدل داده هدف و مرزبندی migration | ۱. طراحی قرارداد |
| هویت، RBAC، skeleton سرویس و migrations | ۲. زیرساخت بک‌اند |
| داوطلب/مهارت/مأموریت/درخواست/تخصیص | ۳. عملیات اصلی |
| PostGIS، شیفت، گزارش، اعلان و audit | ۴. قابلیت‌های تکمیلی |
| داشبوردها، آزمون E2E، hardening و بسته توسعه | ۵. پذیرش |

ریسک اصلی: دو مالک schema (Django migration و Alembic). راهکار: مالکیت واحد جدول یا مرز سرویس جدا.

ریسک اصلی: اتکا به تخصیص خودکار. راهکار: پیشنهاد explainable با تأیید انسانی.

ریسک اصلی: نشت مکان و PII. راهکار: رضایت، حداقل‌سازی، retention و RBAC.

ریسک اصلی: تناقض API. راهکار: OpenAPI contract testing و version policy.

# 11. مراجع و اسناد همراه

P31.md — معماری فنی، قراردادها، دیاگرام‌های Mermaid و برنامه مهاجرت.

OpenAPI Specification 3.1، FastAPI، SQLAlchemy 2.0، Alembic، PostGIS Documentation.

OWASP ASVS و OWASP API Security Top 10.

RFC 7807 Problem Details، JWT RFC 7519، ISO/IEC 27001 و ISO/IEC 25010.

پایان سند.