بسمه‌تعالی

| فرم 3-م ر تاریخ بازنگری: 20/10/1400 | مرکز رشد زنده‌یاد اردشیر حسین‌پور فرم خلاصه اطلاعات پروژه جديد پيشنهادي |  |
| --- | --- | --- |

# عنوان پروژه: طراحی و پیاده‌سازی نمونه اولیه (MVP)  پلتفرم مدیریت و هماهنگی داوطلبان امداد در بحران

# کاربر: ثبت نشده

# عنوان تیم مجری: مدیریت بحران البرز

نام و نام خانوادگی مسئول تیم و شماره تماس: مهدی حدادمنفرد - 09306501992

# مدت‌زمان و نفرساعت اجرای پروژه

مدت 5 ماه و15 روز - 960 نفرساعت

# اطلاعات کلی پروژه

| نوع پروژه: | ‫محصول محور‬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مرحله پروژه: | ‫طراحی ، ساخت و تست‬ |  |  |
| وابستگی یا ارتباط پروژه با پروژه‌های دیگر: | ‫بخشی از پروژه دیگر است‬ |  |  |

# اهداف پروژه

۱. اهداف کلان و راهبردی
کاهش زمان پاسخ‌دهی به بحران:بهینه‌سازی زنجیره تصمیم‌گیری و به حداقل رساندن زمان فاصله میان «وقوع حادثه»، «شناسایی نیاز به نیروی انسانی» و «اعزام داوطلب واجد شرایط».
ارتقای بهره‌وری و توزیع متوازن منابع انسانی:جلوگیری از تجمع بیش از حد نیرو در نقاط خاص و محروم ماندن مناطق دیگر از طریق پایش توزیع جغرافیایی نیروها به صورت لحظه‌ای.
کاهش خطای انسانی در مدیریت عملیات:جایگزینی فرآیندهای دستی، سلیقه‌ای و مبتنی بر کانال‌های ارتباطی غیررسمی (مانند شبکه‌های اجتماعی) با یک جریان کاری ساخت‌یافته و مبتنی بر داده‌های واقعی.
حفظ توان و سلامت داوطلبان:مدیریت خستگی و نوبت‌دهی داوطلبان با ثبت زمان فعالیت آن‌ها، جهت پیشگیری از فرسودگی جسمی و روانی نیروهای امدادی.
۲. اهداف عملیاتی و فنی
ایجاد پایگاه داده یکپارچه و ساختاریافته داوطلبان:ثبت، دسته‌بندی و اعتبارسنجی مشخصات داوطلبان شامل داده‌های جمعیتی، موقعیت جغرافیایی، مهارت‌های تخصصی (پزشکی، فنی، تدارکاتی، روان‌شناختی) و ابزارها یا تجهیزات در اختیار آن‌ها.
پیاده‌سازی سازوکار تطبیق هوشمند:طراحی روش فیلتر و انطباق برای تخصیص داوطلبان به مأموریت‌ها بر اساس سه متغیر کلیدی: «فاصله جغرافیایی»، «تخصص مورد نیاز» و «وضعیت آمادگی فرد».
ارائه پیشخوان نظارتی لحظه‌ای:ایجاد پنل مدیریتی با قابلیت نمایش وضعیت مأموریت‌ها (تعریف شده، در حال اجرا، پایان‌یافته)، موقعیت مکانی مأموریت‌ها و توزیع نیروها جهت تسهیل تصمیم‌گیری فرماندهان عملیات.
توسعه ساختار نرم‌افزاری سبک، چابک و با کارایی بالا:
تضمین پاسخ‌دهی سریع سیستم (زمان پاسخ رابط‌های برنامه‌نویسی کمتر از یک ثانیه در شرایط بار کاری معمولی).
توانایی مدیریت هم‌زمان پانصد تا دو هزار کاربر فعال و پنجاه تا دویست مأموریت هم‌زمان بدون افت کارایی سیستم.
پیاده‌سازی کنترل دسترسی نقش‌محور:جداسازی کامل سطوح دسترسی به منظور حفظ امنیت داده‌ها و حریم خصوصی داوطلبان در سه سطح: مدیر سیستم، هماهنگ‌کننده بحران و داوطلب.
پشتیبانی ازگاه‌های ارتباطی و اعلان‌های چندگانه:اتصال سیستم به درگاه‌های ارسال پیامک یا رایانامه جهت فراخوان سریع داوطلبان به محض تعریف مأموریت‌های اضطراری.
پایداری زیرساختی و قابلیت جابه‌جایی آسان:بسته‌بندی نرم‌افزار در قالب بسته‌های نرم‌افزاری مستقل جهت سهولت در نصب و راه‌اندازی روی سرورهای مجازی مختلف و تضمین فرآیندهای منظم پشتیبان‌گیری و بازیابی داده‌ها در شرایط اضطراری.
این پروژه علاوه بر توسعه یک محصول اولیه (MVP)، با رویکرد آموزشی و انتقال دانش فنی اجرا می‌شود. در طول اجرای پروژه، اعضای تیم با مفاهیمی نظیر تحلیل و مدل‌سازی نیازمندی‌ها، طراحی معماری نرم‌افزار، مدل‌سازی پایگاه داده، پیاده‌سازی کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC)، استقرار سامانه با Docker، مدیریت نسخه با Git، مستندسازی فنی و بهره‌گیری صحیح از ابزارهای هوش مصنوعی در فرآیند توسعه نرم‌افزار آشنا شده و تجربه عملی کسب خواهند کرد.

# اهمیت پروژه

۱. مشکلِ «آشفتگی همدلی»
در زمان وقوع بحران‌هایی مانند زلزله یا سیل، جامعه با فوران حس همدلی مواجه می‌شود. هزاران نفر داوطلبانه راهی مناطق آسیب‌دیده می‌شوند یا آمادگی خود را اعلام می‌کنند. اما در نبود یک سیستم هماهنگ‌کننده:
1-1- تخصص‌ها گم می‌شوند: جراحی که آماده جراحی است ممکن است مشغول بسته‌بندی کارتن‌های غذا شود و فردی بدون مهارت فنی، وارد کار آواربرداری خطرناک گردد.
1-2- ترافیک انسانی ایجاد می‌شود: همه به یک نقطه سرازیر می‌شوند، مسیرهای امدادی مسدود می‌شوند، در حالی که در چند کیلومتر آن‌طرف‌تر، یک روستای آسیب‌دیده بدون هیچ کمکی رها شده است.
۲. ارزش حیاتی «زمان» (ساعت طلایی)
در امداد و نجات، دقایق اولیه تعیین‌کننده مرگ و زندگی هستند. تصمیم‌گیری سنتی و کاغذی یا هماهنگی با تماس‌های تلفنی پراکنده و گروه‌های تلگرامی، روندی بسیار کند و مستعد خطا است.
این پلتفرم با ثبت از پیش آماده‌ی مهارت‌ها و مکان‌نمایی دقیق داوطلبان، فرآیند چند ساعته یا چند روزه تخصیص نیرو را به چند دقیقه کاهش می‌دهد. هماهنگ‌کننده بحران می‌تواند فوراً ببیند در فاصله ۵ کیلومتری محل حادثه، چه کسانی با مهارت کمک‌های اولیه یا تجهیزات آواربرداری آماده‌ی کار هستند.
۳. بهینه‌سازی منابع محدود
بحران همیشه با محدودیت شدید منابع همراه است. هدایت کورکورانه نیروها باعث خستگی مفرط داوطلبان، مأموریت‌های تکراری و در نهایت فرسودگی توان امدادرسانی جامعه می‌شود. این پلتفرم با ثبت دقیق وضعیت هر مأموریت و جابه‌جایی هوشمند نیروها، تضمین می‌کند که از انرژی و تخصص هر داوطلب در مؤثرترین جای ممکن استفاده می‌شود.

# گام‌نمای استمرار پروژه

| ردیف | عنوان پروژه | زمان موردنیاز (ماه) | دستاورد کلی |
| --- | --- | --- | --- |
| گام 1 | ‫طراحی و پیاده‌سازی نمونه اولیه )MVP( پلتفرم مدیریت و هماهنگی داوطلبان امداد در بحران‬ | 5 | ‫پروژه حاضر‬ |
| گام 2 | ‫افزودن ماژول هوشمند تخصیص و پیش‌بینی منابع‬ | 6 | ‫حرکت از تخصیص دستی به تصمیم‌یار هوشمند برای هماهنگ‌کنندگان.‬ |
| گام 3 | ‫توسعه سامانه یکپارچه مدیریت عملیات بحران بین‌سازمانی‬ | 6 | ‫ایجاد هماهنگی بین‌سازمانی، کاهش دوباره‌کاری و تسهیل مدیریت بحران در مقیاس بزرگ.‬ |

# جزئیات روش‌های فنی انجام پروژه

1. معماری کلان سیستم
سامانه پیشنهادی بر اساس معماری چندلایه (Multi-layer Architecture) و مبتنی بر RESTful API طراحی و پیاده‌سازی می‌شود. در این معماری، بخش رابط کاربری (Frontend)، منطق کسب‌وکار (Backend) و پایگاه داده (Database) به‌صورت مستقل از یکدیگر توسعه می‌یابند که این موضوع موجب افزایش قابلیت نگهداری، توسعه‌پذیری و سهولت استقرار سامانه می‌شود.
در این ساختار، تمامی ارتباطات بین رابط کاربری و سرور از طریق سرویس‌های REST انجام شده و داده‌ها در قالب JSON تبادل می‌شوند. همچنین معماری سامانه به گونه‌ای طراحی خواهد شد که در مراحل توسعه آینده، امکان افزودن قابلیت‌های جدید بدون ایجاد تغییرات اساسی در ساختار نرم‌افزار وجود داشته باشد.

        2. بخش مدیریت سرور (Backend)
الف) بستر اجرایی و فریم‌ورک
Programming Language: Python 3.12 (LTS)
Framework: Django 5.2 LTS
REST Framework: Django REST Framework (DRF)
علت انتخاب:
Django یکی از پایدارترین و پرکاربردترین فریم‌ورک‌های توسعه وب است که امکانات جامعی برای توسعه سریع، امنیت بالا، مدیریت کاربران، ORM داخلی، پنل مدیریت و توسعه REST API در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهد. استفاده از Django REST Framework نیز فرآیند طراحی و توسعه APIهای استاندارد را ساده کرده و مستندسازی و نگهداری سامانه را تسهیل می‌کند.
به‌منظور کاهش پیچیدگی پروژه و افزایش قابلیت نگهداری، از ORM داخلی Django استفاده خواهد شد و نیازی به استفاده از ابزارهای جانبی نظیر SQLAlchemy وجود نخواهد داشت.
ب) پایگاه داده
Database: PostgreSQL 16 LTS
علت انتخاب:
PostgreSQL یکی از پایدارترین و متن‌بازترین سامانه‌های مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای است که از قابلیت اطمینان بالا، عملکرد مناسب، امنیت مطلوب و پشتیبانی از داده‌های مکانی برخوردار است.
در نسخه اولیه (MVP)، اطلاعات کاربران، مأموریت‌ها، تخصیص‌ها و گزارش‌ها در PostgreSQL ذخیره خواهند شد.
در صورت نیاز به توسعه قابلیت‌های مکانی در نسخه‌های بعدی، امکان استفاده از افزونه PostGIS بدون تغییر در معماری سامانه وجود خواهد داشت.

        3. بخش رابط کاربری (Frontend)
الف) بستر اجرایی
Framework: React 18 LTS
Build Tool: Vite 7
علت انتخاب:
React یکی از رایج‌ترین کتابخانه‌های توسعه رابط کاربری است که امکان ایجاد صفحات سریع، پویا و قابل توسعه را فراهم می‌کند. استفاده از Vite نیز موجب افزایش سرعت توسعه، اجرای سریع محیط توسعه و تولید فایل‌های بهینه برای استقرار خواهد شد.
رابط کاربری سامانه به‌صورت Responsive طراحی می‌شود تا امکان استفاده از آن در رایانه و تلفن همراه فراهم باشد.

        4. ساختار اولیه پایگاه داده
در نسخه اولیه سامانه، پایگاه داده شامل موجودیت‌های اصلی زیر خواهد بود.
جدول کاربران (Users) :
شناسه یکتا
شماره تلفن همراه
نام و نام خانوادگی
نقش کاربر (Administrator، Coordinator، Volunteer)
رمز عبور (Hash شده)
وضعیت حساب
زمان ایجاد
زمان آخرین بروزرسانی
جدول مهارت‌ها (Skills) :
شناسه
عنوان مهارت
توضیحات
جدول داوطلبان (Volunteers) :
شناسه
شناسه کاربر
مهارت‌ها
وضعیت آمادگی
موقعیت مکانی
توضیحات
جدول مأموریت‌ها (Missions) :
شناسه
عنوان مأموریت
شرح مأموریت
سطح اولویت
محل مأموریت
مهارت‌های موردنیاز
تعداد نیرو
وضعیت مأموریت
تاریخ ایجاد
جدول تخصیص مأموریت (Assignments) :
شناسه
شناسه داوطلب
شناسه مأموریت
زمان تخصیص
وضعیت مأموریت
گزارش عملکرد
این ساختار به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که در مراحل بعدی پروژه، قابلیت توسعه جداول و روابط جدید بدون ایجاد تغییرات اساسی فراهم باشد.

        5. احراز هویت و کنترل دسترسی
به‌منظور حفظ امنیت سامانه، از مکانیزم JWT Authentication و Role-Based Access Control (RBAC) استفاده خواهد شد.
الف) احراز هویت
کاربران از طریق شماره تلفن همراه ثبت‌نام کرده و پس از تأیید هویت، امکان ورود به سامانه را خواهند داشت.
در نسخه اولیه پروژه، ارسال One-Time Password (OTP) از طریق سرویس جیمیل پیش بینی شده است و در محیط توسعه و پس استقرار امکان استفاده از سرویس پیامکی مانند ملی پیامک یا سرویس پیشنهادی کارفرما نیز وجود خواهد داشت.
پس از احراز هویت موفق، توکن JWT برای کاربر صادر شده و در درخواست‌های بعدی جهت اعتبارسنجی استفاده خواهد شد.
ب) JWT
توکن JWT شامل اطلاعات زیر خواهد بود:
User ID
User Role
Issue Time (iat)
Expiration Time (exp)
تمامی درخواست‌های محافظت‌شده پس از اعتبارسنجی توکن پردازش خواهند شد.
ج) کنترل دسترسی (RBAC)
سطوح دسترسی سامانه به سه نقش اصلی تقسیم می‌شود:
1- مدیر اصلی
مدیریت کاربران
مدیریت نقش‌ها
مشاهده گزارش‌های مدیریتی
تنظیمات سامانه
2- هماهنگ کننده 
ایجاد و مدیریت مأموریت‌ها
مشاهده داوطلبان
تخصیص نیروها
ثبت گزارش عملیات
3- داوطلب 
مشاهده مأموریت‌های تخصیص‌یافته
اعلام آمادگی
ثبت گزارش مأموریت
ویرایش اطلاعات فردی
تمامی کنترل‌های دسترسی در سمت سرور پیاده‌سازی خواهند شد.

        6. استقرار و زیرساخت
به‌منظور سهولت نصب، توسعه و نگهداری، سامانه در قالب Docker بسته‌بندی خواهد شد.
در نسخه اولیه پروژه، اجزای اصلی سامانه شامل دو سرویس مستقل خواهند بود:
Application Container (Django + DRF)
PostgreSQL Container
مدیریت سرویس‌ها با استفاده از Docker Compose انجام خواهد شد تا نصب و استقرار سامانه روی  VPS با حداقل پیکربندی امکان‌پذیر باشد.
همچنین فایل‌های پیکربندی، مستندات نصب و راهنمای راه‌اندازی به همراه Source Code پروژه در زمان تحویل در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت.

# ويژگي‌هاي اصلي و مشخصات عمومی و فني محصول پروژه

پروژه طراحی و پیاده‌سازی نسخه اولیه (MVP) پلتفرم مدیریت و هماهنگی داوطلبان امداد در بحران با هدف ایجاد یک سامانه تحت وب برای مدیریت اطلاعات داوطلبان، تعریف مأموریت‌ها، تخصیص نیرو و پایش وضعیت عملیات طراحی می‌شود؛ که در مقیاس نسخه اولیه محصول، ظرفیت مدیریت حدود ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ داوطلب و ۵۰ تا ۲۰۰ مأموریت فعال هم‌زمان را خواهد داشت. هدف از توسعه این نسخه اولیه، ارائه یک محصول قابل استفاده، توسعه‌پذیر و قابل ارزیابی است که بتواند فرآیندهای اصلی مدیریت داوطلبان را به‌صورت ساخت‌یافته، شفاف و قابل رهگیری پشتیبانی کند.

        نسخه MVP سامانه بر نیازمندی‌های اصلی کاربران تمرکز داشته و قابلیت‌هایی نظیر ثبت اطلاعات داوطلبان، مدیریت مهارت‌ها، تعریف و مدیریت مأموریت‌ها، تخصیص داوطلبان، ثبت گزارش عملیات و مدیریت کاربران را در اختیار مدیران و هماهنگ‌کنندگان قرار خواهد داد. طراحی سامانه به‌گونه‌ای انجام می‌شود که ضمن سادگی استفاده، امکان توسعه قابلیت‌های پیشرفته در فازهای بعدی پروژه نیز فراهم باشد.

        - مشخصات عملکردی سامانه
سامانه دارای دو گروه اصلی کاربران خواهد بود:
مدیر سیستم و هماهنگ‌کننده بحران
داوطلبان
در بخش مدیریتی، امکانات زیر پیش‌بینی می‌شود:
مدیریت اطلاعات داوطلبان
مدیریت مهارت‌ها
تعریف و مدیریت مأموریت‌ها
تخصیص داوطلبان به مأموریت‌ها
مشاهده وضعیت مأموریت‌ها
ثبت و مشاهده گزارش‌های عملیاتی
مدیریت کاربران و سطوح دسترسی

        در پنل داوطلب نیز امکانات زیر فراهم خواهد شد:
ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات فردی
ثبت و ویرایش مهارت‌ها
مشاهده مأموریت‌های تخصیص‌یافته
اعلام آمادگی برای انجام مأموریت
ثبت گزارش پایان مأموریت

        تمامی فرآیندهای سامانه به‌گونه‌ای طراحی خواهند شد که کاربران بتوانند در شرایط اضطراری با حداقل پیچیدگی از سامانه استفاده کنند.

        - مشخصات فنی سامانه
سامانه بر پایه معماری چندلایه (Multi-layer Architecture) توسعه خواهد یافت و از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود:
Frontend
Backend
Database
بخش Backend با استفاده از Python 3.12، Django 5.2 LTS و Django REST Framework توسعه می‌یابد. استفاده از Django به دلیل پایداری، امنیت، قابلیت نگهداری، وجود ORM داخلی و مستندات گسترده انتخاب شده است که پیش تر به تفصیل شرح داده شده است.
پایگاه داده سامانه از PostgreSQL 16 LTS استفاده خواهد کرد و ساختار داده‌ها به‌صورت رابطه‌ای طراحی می‌شود. موجودیت‌های اصلی سامانه شامل کاربران، داوطلبان، مهارت‌ها، مأموریت‌ها، تخصیص‌ها و گزارش‌های عملیاتی خواهد بود. طراحی پایگاه داده به‌گونه‌ای انجام می‌شود که توسعه قابلیت‌های جدید در مراحل بعدی بدون تغییر اساسی در ساختار داده امکان‌پذیر باشد.
بخش رابط کاربری با استفاده از React و Vite توسعه خواهد یافت تا محیطی سریع، واکنش‌گرا و قابل نگهداری برای کاربران فراهم شود. طراحی رابط کاربری به‌صورت Responsive انجام خواهد شد تا امکان استفاده از سامانه در رایانه و تلفن همراه وجود داشته باشد.

        - رابط‌های برنامه‌نویسی (REST API)
ارتباط بین Frontend و Backend از طریق RESTful API انجام می‌شود. این رابط‌ها عملیات اصلی ایجاد، مشاهده، ویرایش و حذف اطلاعات را برای موجودیت‌های سامانه فراهم می‌کنند.
در طراحی APIها، اصول زیر رعایت خواهد شد:
اعتبارسنجی داده‌های ورودی
مدیریت مناسب خطاها
استفاده از کدهای استاندارد HTTP
ساختار یکنواخت درخواست‌ها و پاسخ‌ها
مستندسازی API با استفاده از ابزارهای استاندارد
این ساختار امکان توسعه نسخه‌های بعدی سامانه و اتصال سایر سامانه‌ها را نیز فراهم می‌کند.

        - امنیت سامانه
به‌منظور حفاظت از اطلاعات کاربران و کنترل دسترسی، سامانه از سازوکارهای امنیتی متداول استفاده خواهد کرد.
ویژگی‌های امنیتی نسخه اولیه شامل موارد زیر است:
احراز هویت کاربران با جیمیل  و One-Time Password (OTP)
صدور JSON Web Token (JWT) پس از ورود موفق
کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (Role-Based Access Control - RBAC)
ذخیره‌سازی رمزهای عبور به‌صورت Hash شده
اعتبارسنجی داده‌های ورودی
ثبت رخدادهای مهم سامانه (Logging)
نقش‌های اصلی سامانه شامل Administrator، Coordinator و Volunteer خواهند بود و هر نقش صرفاً به قابلیت‌های مرتبط با وظایف خود دسترسی خواهد داشت.

        - زیرساخت و استقرار
سامانه به‌گونه‌ای طراحی خواهد شد که استقرار آن روی سرورهای مجازی (VPS) با حداقل پیچیدگی امکان‌پذیر باشد.
تمام اجزای سامانه با استفاده از Docker بسته‌بندی شده و توسط Docker Compose مدیریت خواهند شد. این روش موجب سهولت نصب، انتقال، به‌روزرسانی و نگهداری سامانه می‌شود.
همچنین مستندات نصب، فایل‌های پیکربندی و راهنمای استقرار به همراه پروژه ارائه خواهند شد تا امکان راه‌اندازی سامانه در محیط‌های مختلف فراهم باشد.

        - خروجی‌های فنی پروژه
در پایان پروژه، موارد زیر به کارفرما تحویل داده خواهد شد:
Source Code کامل پروژه
Git Repository شامل تاریخچه توسعه
مستندات فنی سامانه
مستندات نصب و راه‌اندازی
فایل‌های Docker Compose
اسکریپت ایجاد پایگاه داده
راهنمای بهره‌برداری و نگهداری سامانه
این خروجی‌ها امکان بازبینی کد، توسعه نسخه‌های بعدی و نگهداری سامانه توسط تیم‌های دیگر را نیز فراهم می‌کنند. سایر اقلام تحویلی به تفکیک هر فاز در ادامه ذکر خواهند شد.

        - جنبه آموزشی پروژه
با توجه به ماهیت پیش‌رشد پروژه، فرآیند توسعه سامانه علاوه بر تولید نسخه اولیه محصول، با هدف ارتقای توانمندی فنی اعضای تیم نیز انجام می‌شود. در طول اجرای پروژه، اعضای تیم در زمینه تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی معماری نرم‌افزار، مدل‌سازی پایگاه داده، توسعه RESTful API با Django REST Framework، طراحی رابط کاربری با React، مدیریت نسخه با Git، استقرار سامانه با Docker، مستندسازی فنی و آزمون نرم‌افزار تجربه عملی کسب خواهند کرد.

# سوابق پژوهش‌ها و محصولات مشابه موجود در سطح کشور و دنیا

| ردیف | عنوان پژوهش یا محصول | نوع | محل اجرا | دستاورد پژوهش | آخرین وضعیت | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ‫سامانه مدیریت داوطلبان صلیب سرخ آمریکا‬ | نمونه صنعتی | ‫بین المللی‬ | ‫نمونه اولیه‬ | ‫تجاری شده‬ | ‫این پلتفرم به عنوان هسته اصلی عملیات داوطلبانه صلیب سرخ آمریکا عمل می‌کند. فرآیند ثبت‌نام اولیه، بررسی پس‌زمینه )Background Check(، ارزیابی مهارت‌ها، گذراندن دوره‌های آموزشی آنلاین، شیفت‌بندی داوطلبان در تیم‌های واکنش سریع )Disaster Action Teams( و پایش حضور آن‌ها در صحنه حادثه را به صورت یکپارچه مدیریت می‌کند.‬ |
| 2 | Sahana Eden | نمونه صنعتی | ‫بین المللی‬ | ‫نمونه اولیه‬ | ‫تجاری شده‬ | ‫یکی از شناخته‌شده‌ترین سامانه‌های متن‌باز مدیریت بحران که توسط سازمان‌های بین‌المللی در پروژه‌های امدادی مورد استفاده قرار گرفته است.‬ |

‫وجوه تمایز با ردیف 1 عبارت است از: سامانه صلیب سرخ بسیار سنگین و مبتنی بر فرآیندهای اداری طولانی )مانند استعلام‌های هویتی ملی( است، در حالی که پلتفرم پیشنهادی ما بر سرعت ثبت‌نام لحظه‌ای و احراز هویت سریع دو مرحله‌ای )OTP( در زمان طلایی بحران تمرکز دارد.‬
‫سیستم خارجی فاقد محاسبات جغرافیایی لحظه‌ای پویا )مانند تخصیص شعاعی PostGIS( بر روی نقشه در زمان صفر بحران است و بیشتر بر تقسیم‌بندی‌های ثابت اداری/جغرافیایی تکیه دارد.‬

‫وجوه تمایز با ردیف 2 عبارت است از: سامانه‌ای جامع با دامنه وسیع امکانات است؛ در حالی که پروژه حاضر بر توسعه یک نسخه اولیه )MVP( سبک، فارسی‌زبان و قابل توسعه متناسب با نیاز سازمان‌های داخلی تمرکز دارد.‬

# سوابق پژوهش‌ها و اقدامات مرتبط انجام‌شده توسط تیم پیشنهاددهنده

| ردیف | عنوان پژوهش یا محصول | نوع | محل اجرا | دستاورد پژوهش | آخرین وضعیت | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موردی ثبت نشده است |  |  |  |  |  |  |

# گام‌نمای زمانی پروژه

| ردیف | عنوان گام اصلي | نفر ساعت | مدت زمان (ماه) 6; 5; 4; 3; 2; 1. | درصد وزني فعاليت | هزینه * (ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ‫بررسی نیازمندی‌ها و الزامات عملکردی، مطالعه منطق نمونه‌های مشابه و تحلیل سیستمی فرآیندها و جریان‌های کاربر‬ | 120 | 6; 5; 4; 3; 2; *. | 12 | 75,000,000 ریال |
| 3 | ‫طراحی معماری نرم‌افزار، اسکیمای پایگاه داده و رابط کاربری‬ | 160 | 6; 5; 4; 3; *; 1. | 18 | 100,000,000 ریال |
| 4 | ‫توسعه بک اند )Django + DRF(‬ | 260 | 6; 5; *; *; 2; 1. | 28 | 165,000,000 ریال |
| 5 | ‫توسعه فرانت اند )React + Vite(‬ | 180 | 6; *; *; 3; 2; 1. | 18 | 120,000,000 ریال |
| 6 | ‫یکپارچه‌سازی، آزمون اتصال به API، رفع اشکالات و بهینه‌سازی‬ | 160 | *; 5; 4; 3; 2; 1. | 16 | 100,000,000 ریال |
| 7 | ‫استقرار، مستندسازی، آموزش و تحویل نهایی‬ | 80 | *; 5; 4; 3; 2; 1. | 8 | 40,000,000 ریال |
| * | مجموع | 960 | مدت 5 ماه و 15 روز | 100 | 600,000,000 ریال |

# دستاوردهای هر گام از پروژه

| ردیف | عنوان گام اصلي | شرحِ مهم‌ترین فعاليت‌ها | دستاورد – (خروجی گام) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ‫بررسی نیازمندی‌ها و الزامات عملکردی، مطالعه منطق نمونه‌های مشابه و تحلیل سیستمی فرآیندها و جریان‌های کاربر‬ | ‫تحلیل فرآیندهای مدیریت و هماهنگی داوطلبان در شرایط بحران.‬ ‫مطالعه و بررسی نمونه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی صرفاً به‌عنوان Benchmark برای استخراج ایده‌ها و تجربیات موفق.‬ ‫شناسایی نقش‌های کاربری، فرآیندهای عملیاتی و سناریوهای اصلی سامانه.‬ ‫تدوین نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی )Functional & Non-Functional Requirements(.‬ ‫ترسیم جریان‌های کاری )Workflow( و سناریوهای اصلی استفاده از سامانه.‬ ‫اولویت‌بندی قابلیت‌های مورد نیاز برای نسخه اولیه )MVP(.‬ ‫تهیه مستند تحلیل نیازمندی‌ها و تأیید آن توسط کارفرما.‬ | ‫سند نیازمندی‌های سامانه )SRS(‬ ‫فهرست قابلیت‌های نسخه اولیه )MVP Scope(‬ ‫مستند تحلیل فرآیندها و سناریوهای اصلی سامانه‬ ‫نمودارهای اولیه فرآیند )Workflow Diagram / Use Case Diagram(‬ |
| 3 | ‫طراحی معماری نرم‌افزار، اسکیمای پایگاه داده و رابط کاربری‬ | ‫طراحی معماری چندلایه سامانه )Presentation، Business Logic و Data Layer(.‬ ‫انتخاب و مستندسازی فناوری‌های مورد استفاده شامل Django، Django REST Framework، PostgreSQL، React، Docker و سایر ابزارهای اصلی پروژه.‬ ‫طراحی ساختار پایگاه داده، موجودیت‌ها، روابط و قیود اطلاعاتی )ERD(.‬ ‫طراحی ساختار RESTful API و تعریف Endpointهای اصلی سامانه.‬ ‫طراحی رابط‌های کاربری )Wireframe( و جریان تعامل کاربران )User Flow( برای نقش‌های مدیر، هماهنگ‌کننده و داوطلب.‬ ‫طراحی سطوح دسترسی کاربران بر اساس Role-Based Access Control )RBAC(.‬ | ‫نمودار معماری سامانه‬ ‫مدل مفهومی و منطقی پایگاه داده )ERD(‬ ‫مستند طراحی RESTful API‬ ‫نسخه اولیه رابط کاربری )Wireframe / Prototype(‬ |
| 4 | ‫توسعه بک اند )Django + DRF(‬ | ‫پیاده‌سازی ساختار پروژه بر پایه Django و Django REST Framework.‬ ‫پیاده‌سازی مدل‌های پایگاه داده و انجام Migrationها.‬ ‫توسعه RESTful API برای مدیریت کاربران، داوطلبان، مهارت‌ها، مأموریت‌ها، تخصیص‌ها و گزارش‌ها.‬ ‫پیاده‌سازی احراز هویت مبتنی بر JWT و ورود با OTP.‬ ‫پیاده‌سازی کنترل دسترسی مبتنی بر نقش )Role-Based Access Control - RBAC(.‬ ‫پیاده‌سازی قوانین و منطق کسب‌وکار مربوط به مدیریت مأموریت‌ها و تخصیص داوطلبان.‬ ‫اعتبارسنجی داده‌های ورودی، مدیریت خطاها و ثبت رخدادهای سامانه )Logging(.‬ | ‫Backend سامانه مبتنی بر Django و Django REST Framework‬ ‫مدل‌های پایگاه داده و ساختار نهایی PostgreSQL‬ ‫مجموعه RESTful APIهای عملیاتی‬ ‫سامانه احراز هویت )JWT و OTP( و مدیریت کاربران‬ ‫پیاده‌سازی RBAC برای نقش‌های مدیر، هماهنگ‌کننده و داوطلب‬ ‫مستند API و نتایج آزمون‌های اولیه‬ |
| 5 | ‫توسعه فرانت اند )React + Vite(‬ | ‫راه‌اندازی پروژه Frontend با استفاده از React و Vite.‬ ‫پیاده‌سازی رابط کاربری )UI( بر اساس طرح‌های مصوب و اصول Responsive Design.‬ ‫توسعه صفحات اصلی سامانه شامل ورود، داشبورد، مدیریت داوطلبان، مأموریت‌ها، گزارش‌ها و تنظیمات.‬ ‫اتصال رابط کاربری به API های Backend و مدیریت تبادل داده‌ها.‬ ‫پیاده‌سازی مدیریت وضعیت )State Management( و اعتبارسنجی فرم‌ها.‬ | ‫رابط کاربری عملیاتی سامانه مبتنی بر React و Vite‬ ‫صفحات و داشبوردهای اختصاصی برای مدیر، هماهنگ‌کننده و داوطلب‬ ‫اتصال کامل Frontend به API های Backend‬ ‫رابط کاربری Responsive و سازگار با مرورگرهای متداول‬ ‫نسخه قابل اجرای Frontend آماده برای یکپارچه‌سازی با Backend‬ |
| 6 | ‫یکپارچه‌سازی، آزمون اتصال به API، رفع اشکالات و بهینه‌سازی‬ | ‫کپارچه‌سازی کامل Frontend و Backend و برقراری ارتباط پایدار از طریق RESTful API.‬ ‫انجام آزمون عملکردی )Functional Testing( برای تمامی قابلیت‌های اصلی سامانه.‬ ‫آزمون فرآیندهای احراز هویت )JWT و OTP( و کنترل دسترسی مبتنی بر نقش )RBAC(.‬ ‫بررسی و رفع خطاهای عملکردی، منطقی و رابط کاربری شناسایی‌شده در مراحل آزمون.‬ ‫بهینه‌سازی عملکرد سامانه و پایگاه داده، شامل بهبود پرس‌وجوها، کاهش زمان پاسخ APIها و بهینه‌سازی رابط کاربری.‬ ‫انجام آزمون پذیرش اولیه )Internal Acceptance Test( و آماده‌سازی نسخه MVP برای استقرار.‬ | ‫نسخه MVP یکپارچه و قابل اجرا به صورت کد منبع‬ ‫اتصال کامل Frontend و Backend‬ ‫گزارش نتایج آزمون‌های عملکردی در هر سناریو محتمل و رفع اشکالات‬ ‫نسخه قابل توسعه سامانه در ریپو گیت با عملکرد پایدار و امکان مدیریت نسخه ها‬ ‫نسخه نهایی آماده استقرار و تحویل برای محیط عملیاتی در قالب docker‬ |
| 7 | ‫استقرار، مستندسازی، آموزش و تحویل نهایی‬ | ‫استقرار نسخه نهایی MVP بر روی محیط عملیاتی یا سرور مجازی )VPS( با استفاده از Docker و Docker Compose.‬ ‫انجام آزمون نهایی پس از استقرار و اطمینان از عملکرد صحیح تمامی قابلیت‌های سامانه.‬ ‫تهیه و تکمیل مستندات فنی شامل معماری سامانه، ساختار پایگاه داده، APIها، فرآیند استقرار و راهنمای نگهداری.‬ ‫تهیه راهنمای کاربری و راهنمای نصب و راه‌اندازی سامانه به‌صورت مستند کتبی.‬ ‫تحویل کامل کد منبع، مخزن Git، مستندات و نسخه نهایی پروژه به کارفرما.‬ | ‫نسخه نهایی MVP مستقر و قابل بهره‌برداری‬ ‫Source Code کامل پروژه )Backend و Frontend(‬ ‫Git Repository پروژه‬ ‫فایل‌های Docker و Docker Compose جهت استقرار مجدد‬ ‫مستندات فنی )Technical Documentation(‬ ‫راهنمای نصب و راه‌اندازی )Installation Guide(‬ ‫راهنمای کاربری )User Manual(‬ |

# جدول هزینه‌ها

| ردیف | نوع هزینه | شرح هزینه | مقدار | واحد | هزینه (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزینه های جانبی | ‫هزینه تهیه اینترنت برای 2 نفر برای 5 ماه به منظور دانلود و نصب نیاز مندی ها و تحقیق و آموزش در راستای پروژه‬ | 5 | 10000000 | 50,000,000 ریال |
| 2 | هزینه های جانبی | ‫استهلاک تجهیزات کار)لپ‌تاپ، مانیتور، تجهیزات ذخیره‌سازی و ...( در طول اجرای پروژه در زمان 5 ماه‬ | 1 | 550000000 | 55,000,000 ریال |
| 3 | هزینه های جانبی | ‫هزینه خرید اکانت هوش مصنوعی CURSOR و CHAT GPT‬ | 1 | 45000000 | 45,000,000 ریال |
| 4 | هزینه های سرمایه ای | ‫هزینه به ازای هر نفر ساعت‬ | 960 | 350000 | 336,000,000 ریال |
| 5 | هزینه های جانبی | ‫هزینه های پباده سازی )خرید دامنه، SSL، سرور مجازی و فضای ابری )درصورت نیاز((‬ ‫برای تست و پیاده سازی نهایی‬ | 1 | 84000000 | 84,000,000 ریال |
| 6 | هزینه های جانبی | ‫دوره های آموزشی ) آموزش Django 5.2 از مکتب خونه - آموزش ReAct.Js از فرادرس - دوره داکر و گیت برای آموزش پیاده سازی و استقرار (‬ | 1 | 30000000 | 30,000,000 ریال |

# ریسک‌ها و گلوگاه‌هاي احتمالی در اجرای پروژه

| ردیف | نوع ریسک | ریسک | روش کم‌اثر کردن |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ‫فنی‬ | ‫اختلالات سراسری احتمالی اینترنت در شرایط فعلی کشور‬ | ‫استفاده از اینترنت دانشگاه یا مرکز رشد فانوس‬ |
| 2 | ‫فنی‬ | ‫تغییر نسخه یا ناسازگاری کتابخانه‌های متن‌باز‬ | ‫استفاده از نسخه‌های پایدار )LTS( و مدیریت وابستگی‌ها‬ |
| 3 | ‫مالی‬ | ‫افزایش هزینه خدمات زیرساختی‬ | ‫پیش‌بینی بودجه احتیاطی و استفاده از سرویس‌های مقرون‌به‌صرفه‬ |
| 4 | ‫فنی‬ | ‫آسیب‌دیدن یا از دست رفتن داده‌های پروژه‬ | ‫پشتیبان‌گیری دوره‌ای از PostgreSQL و Git Repository‬ |
| 5 | ‫فنی‬ | ‫آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سامانه‬ | ‫استفاده از JWT، RBAC، اعتبارسنجی ورودی‌ها و ثبت رخدادهای امنیتی‬ |
| 6 | ‫زمانی - نیروی انسانی‬ | ‫تأخیر در اجرای فعالیت‌ها و تحویل خروجی‌ها‬ | ‫برنامه‌ریزی مرحله‌ای، پایش مستمر پیشرفت و بازنگری زمان‌بندی‬ |
| 7 | ‫مالی‬ | ‫افزایش هزینه ناشی از تغییرات دامنه پروژه‬ | ‫تثبیت نیازمندی‌ها و مدیریت رسمی تغییرات‬ |

# افراد و همكاران در اجرای پروژه

| رديف | نام و نام خانوادگی | وضعیت تحصیلی | موضوع همکاری | درصد مشارکت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ‫محمدعلی رضاییان‬ | BA ,‫مهندسی برق الکترونیک‬ ,‫دانشگاه علم و صنعت ایران‬ | طراحی پایگاه داده و استقرار سامانه | 50 |
| 1 | ‫مهدی حدادمنفرد‬ | BA ,‫مهندسی کامپوتر‬ ,‫دانشگاه آزاد کرج‬ | توسعه بک اند و فرانت اند | 50 |

تاریخ تکمیل فرم: ثبت نشده

- سایر موارد قابل‌ذکر:

۱. گلوگاه تخصیص هم‌زمان داوطلبان به مأموریت‌ها
در شرایط بحران، ممکن است چند هماهنگ‌کننده به‌طور هم‌زمان در حال تخصیص داوطلبان به مأموریت‌های مختلف باشند. در این حالت احتمال ثبت هم‌زمان اطلاعات و ایجاد تداخل در تخصیص یک داوطلب به چند مأموریت وجود دارد که می‌تواند منجر به ناسازگاری داده‌ها شود.
راهکار پیشنهادی:
استفاده از تراکنش‌های پایگاه داده (Database Transactions) در Django
استفاده از قفل‌گذاری در سطح رکوردها (Row-Level Locking) در PostgreSQL برای عملیات حساس
اعتبارسنجی وضعیت داوطلب قبل از ثبت تخصیص
ثبت تمامی تغییرات مهم در لاگ سامانه برای امکان رهگیری عملیات
۲. گلوگاه جستجو و فیلتر اطلاعات
با افزایش تعداد داوطلبان، مأموریت‌ها و گزارش‌های ثبت‌شده، جستجو و فیلتر اطلاعات ممکن است زمان پاسخ سامانه را افزایش دهد.
راهکار پیشنهادی:
طراحی مناسب ساختار پایگاه داده
ایجاد Index روی ستون‌های پرتکرار مانند شماره تلفن، وضعیت داوطلب، مهارت و وضعیت مأموریت
استفاده از قابلیت‌های بهینه PostgreSQL برای اجرای پرس‌وجوها
صفحه‌بندی (Pagination) نتایج در رابط کاربری به‌منظور کاهش حجم داده‌های منتقل‌شده
۳. گلوگاه کارایی رابط کاربری
نمایش هم‌زمان حجم زیادی از اطلاعات در پنل مدیریتی می‌تواند موجب افزایش زمان بارگذاری صفحات و کاهش تجربه کاربری شود.
راهکار پیشنهادی:
توسعه رابط کاربری با React و Vite
استفاده از بارگذاری تدریجی صفحات (Lazy Loading)
استفاده از Pagination برای نمایش اطلاعات
بارگذاری داده‌ها بر اساس نیاز هر صفحه و جلوگیری از دریافت اطلاعات غیرضروری
۴. گلوگاه امنیت و مدیریت دسترسی
عدم کنترل مناسب فرآیند احراز هویت و دسترسی کاربران می‌تواند منجر به دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حساس سامانه شود.
راهکار پیشنهادی:
استفاده از JWT Authentication
پیاده‌سازی Role-Based Access Control (RBAC)
ذخیره‌سازی رمزهای عبور به‌صورت Hash شده
اعتبارسنجی تمامی داده‌های ورودی
ثبت رویدادهای امنیتی و فعالیت کاربران
محدودسازی نرخ درخواست‌ها (Rate Limiting) برای جلوگیری از سوءاستفاده
۵. گلوگاه انتقال دانش و مستندسازی
با توجه به ماهیت آموزشی پروژه، یکی از چالش‌های اصلی، انتقال دانش فنی میان اعضای تیم و مستندسازی مناسب فرآیند توسعه است. همچنین استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی بدون بازبینی و تحلیل کافی می‌تواند موجب کاهش یادگیری عملی اعضای تیم شود.
راهکار پیشنهادی:
استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی صرفاً به‌عنوان ابزار کمکی در فرآیند توسعه
بازبینی تمامی کدهای تولیدشده توسط اعضای تیم پیش از ادغام در پروژه
برگزاری جلسات مرور کد (Code Review) و انتقال دانش در پایان هر فاز
تهیه مستندات معماری، طراحی پایگاه داده، APIها و فرآیند استقرار
تحویل مستندات فنی، راهنمای نصب و Source Code پروژه به کارفرما در پایان پروژه

- پیوست‌ها

| 1 | ☐ شناسنامه‌ی تیم * ( فرم 1م‌ر) | 2 | ☐ مستندات مرتبط با سوابق پروژه |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ☐ رزومه‌ی اعضاء تیم * | 4 | ☐ مستندات مرتبط با سوابق تیم |
| 5 | ☐ مستندات مرتبط با مشخصات فنی پروژه | 6 | ☐ رونوشت اعلام نیاز/ RFP کاربر |