بسمه‌تعالی

| فرم 3-م ر تاریخ بازنگری: 20/10/1400 | مرکز رشد زنده‌یاد اردشیر حسین‌پور فرم خلاصه اطلاعات پروژه جديد پيشنهادي |  |
| --- | --- | --- |

# عنوان پروژه: طراحی و پیاده‌سازی پلتفرم مدیریت و هماهنگی داوطلبان امداد در بحران

# کاربر: ثبت نشده

# عنوان تیم مجری: مدیریت بحران البرز

نام و نام خانوادگی مسئول تیم و شماره تماس: مهدی حدادمنفرد - 09306501992

# مدت‌زمان و نفرساعت اجرای پروژه

مدت 2 ماه و0 روز - 960 نفرساعت

# اطلاعات کلی پروژه

| نوع پروژه: | ‫محصول محور‬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مرحله پروژه: | ‫طراحی ، ساخت و تست‬ |  |  |
| وابستگی یا ارتباط پروژه با پروژه‌های دیگر: | ‫بخشی از پروژه دیگر است‬ |  |  |

# اهداف پروژه

۱. اهداف کلان و راهبردی
کاهش زمان پاسخ‌دهی به بحران:بهینه‌سازی زنجیره تصمیم‌گیری و به حداقل رساندن زمان فاصله میان «وقوع حادثه»، «شناسایی نیاز به نیروی انسانی» و «اعزام داوطلب واجد شرایط».
ارتقای بهره‌وری و توزیع متوازن منابع انسانی:جلوگیری از تجمع بیش از حد نیرو در نقاط خاص و محروم ماندن مناطق دیگر از طریق پایش توزیع جغرافیایی نیروها به صورت لحظه‌ای.
کاهش خطای انسانی در مدیریت عملیات:جایگزینی فرآیندهای دستی، سلیقه‌ای و مبتنی بر کانال‌های ارتباطی غیررسمی (مانند شبکه‌های اجتماعی) با یک جریان کاری ساخت‌یافته و مبتنی بر داده‌های واقعی.
حفظ توان و سلامت داوطلبان:مدیریت خستگی و نوبت‌دهی داوطلبان با ثبت زمان فعالیت آن‌ها، جهت پیشگیری از فرسودگی جسمی و روانی نیروهای امدادی.
۲. اهداف عملیاتی و فنی
ایجاد پایگاه داده یکپارچه و ساختاریافته داوطلبان:ثبت، دسته‌بندی و اعتبارسنجی مشخصات داوطلبان شامل داده‌های جمعیتی، موقعیت جغرافیایی، مهارت‌های تخصصی (پزشکی، فنی، تدارکاتی، روان‌شناختی) و ابزارها یا تجهیزات در اختیار آن‌ها.
پیاده‌سازی سازوکار تطبیق هوشمند:طراحی روش فیلتر و انطباق برای تخصیص داوطلبان به مأموریت‌ها بر اساس سه متغیر کلیدی: «فاصله جغرافیایی»، «تخصص مورد نیاز» و «وضعیت آمادگی فرد».
ارائه پیشخوان نظارتی لحظه‌ای:ایجاد پنل مدیریتی با قابلیت نمایش وضعیت مأموریت‌ها (تعریف شده، در حال اجرا، پایان‌یافته)، موقعیت مکانی مأموریت‌ها و توزیع نیروها جهت تسهیل تصمیم‌گیری فرماندهان عملیات.
توسعه ساختار نرم‌افزاری سبک، چابک و با کارایی بالا:
تضمین پاسخ‌دهی سریع سیستم (زمان پاسخ رابط‌های برنامه‌نویسی کمتر از یک ثانیه در شرایط بار کاری معمولی).
توانایی مدیریت هم‌زمان پانصد تا دو هزار کاربر فعال و پنجاه تا دویست مأموریت هم‌زمان بدون افت کارایی سیستم.
پیاده‌سازی کنترل دسترسی نقش‌محور:جداسازی کامل سطوح دسترسی به منظور حفظ امنیت داده‌ها و حریم خصوصی داوطلبان در سه سطح: مدیر سیستم، هماهنگ‌کننده بحران و داوطلب.
پشتیبانی ازگاه‌های ارتباطی و اعلان‌های چندگانه:اتصال سیستم به درگاه‌های ارسال پیامک یا رایانامه جهت فراخوان سریع داوطلبان به محض تعریف مأموریت‌های اضطراری.
پایداری زیرساختی و قابلیت جابه‌جایی آسان:بسته‌بندی نرم‌افزار در قالب بسته‌های نرم‌افزاری مستقل جهت سهولت در نصب و راه‌اندازی روی سرورهای مجازی مختلف و تضمین فرآیندهای منظم پشتیبان‌گیری و بازیابی داده‌ها در شرایط اضطراری.

# اهمیت پروژه

۱. مشکلِ «آشفتگی همدلی»
در زمان وقوع بحران‌هایی مانند زلزله یا سیل، جامعه با فوران حس همدلی مواجه می‌شود. هزاران نفر داوطلبانه راهی مناطق آسیب‌دیده می‌شوند یا آمادگی خود را اعلام می‌کنند. اما در نبود یک سیستم هماهنگ‌کننده:
1-1- تخصص‌ها گم می‌شوند: جراحی که آماده جراحی است ممکن است مشغول بسته‌بندی کارتن‌های غذا شود و فردی بدون مهارت فنی، وارد کار آواربرداری خطرناک گردد.
1-2- ترافیک انسانی ایجاد می‌شود: همه به یک نقطه سرازیر می‌شوند، مسیرهای امدادی مسدود می‌شوند، در حالی که در چند کیلومتر آن‌طرف‌تر، یک روستای آسیب‌دیده بدون هیچ کمکی رها شده است.
۲. ارزش حیاتی «زمان» (ساعت طلایی)
در امداد و نجات، دقایق اولیه تعیین‌کننده مرگ و زندگی هستند. تصمیم‌گیری سنتی و کاغذی یا هماهنگی با تماس‌های تلفنی پراکنده و گروه‌های تلگرامی، روندی بسیار کند و مستعد خطا است.
این پلتفرم با ثبت از پیش آماده‌ی مهارت‌ها و مکان‌نمایی دقیق داوطلبان، فرآیند چند ساعته یا چند روزه تخصیص نیرو را به چند دقیقه کاهش می‌دهد. هماهنگ‌کننده بحران می‌تواند فوراً ببیند در فاصله ۵ کیلومتری محل حادثه، چه کسانی با مهارت کمک‌های اولیه یا تجهیزات آواربرداری آماده‌ی کار هستند.
۳. بهینه‌سازی منابع محدود
بحران همیشه با محدودیت شدید منابع همراه است. هدایت کورکورانه نیروها باعث خستگی مفرط داوطلبان، مأموریت‌های تکراری و در نهایت فرسودگی توان امدادرسانی جامعه می‌شود. این پلتفرم با ثبت دقیق وضعیت هر مأموریت و جابه‌جایی هوشمند نیروها، تضمین می‌کند که از انرژی و تخصص هر داوطلب در مؤثرترین جای ممکن استفاده می‌شود.

# گام‌نمای استمرار پروژه

| ردیف | عنوان پروژه | زمان موردنیاز (ماه) | دستاورد کلی |
| --- | --- | --- | --- |
| گام 1 | ‫توسعه نسخه موبایل و اپلیکیشن میدانی داوطلبان‬ | 6 | ‫افزایش دسترسی‌پذیری، سرعت واکنش و کارایی در شرایط بحران.‬ |
| گام 2 | ‫افزودن ماژول هوشمند تخصیص و پیش‌بینی منابع‬ | 6 | ‫حرکت از تخصیص دستی به تصمیم‌یار هوشمند برای هماهنگ‌کنندگان.‬ |
| گام 3 | ‫توسعه سامانه یکپارچه مدیریت عملیات بحران بین‌سازمانی‬ | 6 | ‫ایجاد هماهنگی بین‌سازمانی، کاهش دوباره‌کاری و تسهیل مدیریت بحران در مقیاس بزرگ.‬ |

# جزئیات روش‌های فنی انجام پروژه

۱. معماری کلان سیستم
این پلتفرم از معماری چندلایه و مبتنی بر رابط برنامه‌نویسی وب مجزا بهره می‌برد. بخش مدیریت سرور و پایگاه داده از بخش رابط کاربری کاملاً تفکیک شده است. این ساختار اجازه می‌دهد تا رابط کاربری به عنوان یک اپلیکیشن سبک عمل کند و بار محاسباتی و ترافیک شبکه به حداقل برسد.

        ۲. بخش مدیریت سرور (بک‌اند) و پایگاه داده
الف) بستر اجرایی و فریم‌ورک:
زبان و فریم‌ورک: پایتون نسخه ۳.۱۲ و Django 5.2 به همراه FastAPI نسخه ۰.۱۱۱
علت انتخاب: این فریم‌ورک مبتنی بر برنامه‌نویسی ناهمگام است که سرعت فوق‌العاده بالایی دارد (نزدیک به زبان‌های کامپایلری مانند گو) و به طور خودکار اسناد رابط برنامه‌نویسی (سواگر) را تولید می‌کند.
رابط نگاشت داده‌ها (ORM): ابزار SQLAlchemy نسخه ۲.۰ برای مدیریت ارتباط با پایگاه داده به صورت ناهمگام.
ب) پایگاه داده:
پایگاه داده اصلی: PostgreSQL نسخه ۱۶
علت انتخاب: پایداری بی‌نظیر، پشتیبانی عالی از داده‌های مکانی و سرعت بالا در پرس‌وجوهای پیچیده.
افزونه مکانی (اختیاری برای توسعه آتی): PostGIS جهت محاسبه دقیق فواصل جغرافیایی بین داوطلب و نقطه بحران بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی.
۳. بخش رابط کاربری (فرانت‌اند) و پیشخوان‌ها
الف) بستر اجرایی و فریم‌ورک:
کتابخانه اصلی: React نسخه ۱۸ به همراه ابزار ساخت Vite (برای دسترسی به سرعت بارگذاری بسیار بالا و حجم خروجی اندک).
۴. ساختار پایگاه داده و مدل‌سازی موجودیت‌ها (نسخه اولیه)
جداول اصلی پایگاه داده به شرح زیر طراحی می‌شوند:

        جدول داوطلبان (Volunteer / User):
شناسه یکتا (کلید اصلی)
شماره تلفن همراه (برای ورود دو مرحله‌ای و یکتا بودن کاربر)
نام و نام خانوادگی
نقش (مدیر، هماهنگ‌کننده، داوطلب)
رمز عبور (هش‌شده با الگوریتم bcrypt)
مهارت‌ها (آرایه‌ای از متون یا کلید خارجی به جدول مهارت‌ها)
وضعیت آمادگی (فعال، غیرفعال، در حال مأموریت)
آخرین مختصات جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی)
زمان ایجاد و بروزرسانی
جدول مأموریت‌ها (Task / Mission):

        شناسه یکتا
عنوان مأموریت و شرح وظایف
سطح اضطرار (کم، متوسط، بحرانی)
موقعیت جغرافیایی مأموریت
مهارت‌های مورد نیاز برای این مأموریت
تعداد نیروی مورد نیاز
وضعیت مأموریت (پیش‌نویس، اعزام نیرو، در حال اجرا، پایان‌یافته، لغو شده)
جدول تخصیص‌ها (Assignment):

        شناسه یکتا
شناسه داوطلب (کلید خارجی به جدول داوطلبان)
شناسه مأموریت (کلید خارجی به جدول مأموریت‌ها)
زمان تخصیص و زمان شروع کار
وضعیت داوطلب در این مأموریت (اعزام شده، در حال خدمت، پایان کار)
بازخورد یا گزارش عملکرد داوطلب

        ۵. جزئیات فنی سیستم احراز هویت و دسترسی (JWT و RBAC)
برای تامین امنیت سیستم در مقیاس مورد نظر، ساختار زیر پیاده‌سازی می‌شود:
الف) فرآیند احراز هویت دو مرحله‌ای (OTP):
داوطلب شماره همراه خود را وارد می‌کند.
سیستم یک کد یکبار مصرف ۴ یا ۵ رقمی تولید کرده و از طریق پیامک ارسال می‌کند و کد را با زمان انقضای ۲ دقیقه در حافظه موقت (یا پایگاه داده) ذخیره می‌کند. پنل پیامکی پیشنهادی ملی پیامک است. در ضمن در نسخه اولیه میتوان از Gmail نیز بهره برد.
کاربر کد را وارد می‌کند؛ در صورت صحت، توکن امنیتی صادر می‌شود.
ب) ساختار توکن امنیتی (JWT):
پس از تایید هویت (یا ورود با رمز عبور برای مدیران)، سرور یک توکن با الگوریتم رمزنگاری HS256 صادر می‌کند. این توکن شامل بخش‌های زیر است:
بخش سرآیند (Header): مشخص‌کننده الگوریتم رمزنگاری.
بخش بدنه (Payload): شامل شناسه کاربر (sub)، زمان صدور (iat)، زمان انقضا (exp - معمولاً ۲۴ ساعت) و نقش کاربر (role).
بخش امضا (Signature): ترکیبی از سرآیند، بدنه و یک کلید فوق سری که در تنظیمات سرور نگهداری می‌شود تا از دستکاری توکن توسط کاربران جلوگیری شود.
ج) کنترل دسترسی نقش‌محور (RBAC):
هر درخواست به رابط‌های برنامه‌نویسی ابتدا توسط یک لایه میانی (Middleware) در سرور بررسی می‌شود:

        توکن از بخش هدر درخواست استخراج و اعتبار آن سنجیده می‌شود.
نقش موجود در توکن استخراج می‌شود.
دسترسی به آدرس درخواستی بر اساس نقش کاربر بررسی می‌شود:
داوطلب: فقط دسترسی به مشاهده مأموریت‌های خود، تغییر وضعیت آمادگی خود و ارسال گزارش کار.
هماهنگ‌کننده: دسترسی به تعریف مأموریت، مشاهده لیست داوطلبان محدوده بحران و تخصیص آن‌ها به مأموریت‌ها.
مدیر سیستم (ادمین): دسترسی کامل به تعریف دسترسی‌ها، تنظیمات سامانه، مشاهده گزارش‌های کلی و حذف یا اضافه کردن هماهنگ‌کننده‌ها.

        6. استقرار، پایداری و تنظیمات سرور (VPS)
کانتینرایز کردن (Docker): کل پروژه در قالب دو کانتینر مجزا (یکی برای پروژه پایتون و دیگری برای پایگاه داده PostgreSQL) تعریف می‌شود. این امر انتقال و راه‌اندازی پروژه را روی هر سرور مجازی با دستور docker-compose up در کمتر از چند دقیقه ممکن می‌سازد

# ويژگي‌هاي اصلي و مشخصات عمومی و فني محصول پروژه

ویژگی‌های اصلی و مشخصات عمومی و فنی پروژه طراحی و پیاده‌سازی پلتفرم مدیریت و هماهنگی داوطلبان امداد در بحران به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که سامانه بتواند در شرایط اضطراری، فرآیند شناسایی، سازمان‌دهی، تخصیص و پایش نیروهای داوطلب را به‌صورت متمرکز، سریع، شفاف و قابل کنترل انجام دهد. این سامانه در قالب یک وب‌اپلیکیشن یکپارچه و سبک پیاده‌سازی می‌شود و برای بهره‌برداری در مقیاس نسخه اولیه محصول، ظرفیت مدیریت حدود ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ داوطلب و ۵۰ تا ۲۰۰ مأموریت فعال هم‌زمان را خواهد داشت. هدف اصلی سامانه آن است که پراکندگی اطلاعات، تصمیم‌گیری دستی، ناهماهنگی در اعزام نیرو و نبود دید لحظه‌ای نسبت به وضعیت مأموریت‌ها را به یک فرآیند ساخت‌یافته، داده‌محور و قابل رهگیری تبدیل کند.

        از منظر عملکردی، این سامانه شامل دو حوزه کاربری اصلی است: پنل مدیریتی برای مدیر و هماهنگ‌کننده بحران، و پنل عملیاتی برای داوطلبان. در پنل مدیریتی امکان ثبت و ویرایش اطلاعات داوطلبان، تعریف مهارت‌ها، دسته‌بندی مناطق و شهرها، ایجاد و مدیریت مأموریت‌ها، تخصیص نیرو به مأموریت، مشاهده وضعیت لحظه‌ای مأموریت‌ها، ثبت گزارش و رهگیری عملکرد وجود دارد. در پنل داوطلب نیز کاربر می‌تواند ثبت‌نام کند، اطلاعات فردی و مهارتی خود را تکمیل نماید، وضعیت آمادگی خود را تغییر دهد، مأموریت‌های ارجاع‌شده را مشاهده کند، حضور خود را اعلام نماید و گزارش اجرای مأموریت را ثبت کند. طراحی سامانه به‌گونه‌ای انجام می‌شود که جریان‌های کاری ساده، روشن و کم‌خطا باشند و کاربران در شرایط پرتنش بحران بتوانند بدون پیچیدگی با سامانه کار کنند.

        از منظر معماری فنی، سامانه بر پایه معماری چندلایه و مبتنی بر رابط‌های برنامه‌نویسی وب طراحی می‌شود تا بخش رابط کاربری، منطق کسب‌وکار و لایه داده به‌صورت تفکیک‌شده و قابل توسعه پیاده‌سازی شوند. بخش مدیریت سرور با استفاده از زبان پایتون نسخه ۳.۱۲ و چارچوب فست‌اِی‌پی‌آی نسخه ۰.۱۱۱ توسعه می‌یابد تا سرعت بالا، ساختار روشن، قابلیت توسعه‌پذیری و تولید خودکار مستندات رابط‌های برنامه‌نویسی فراهم شود. برای مدل‌سازی داده‌ها و ارتباط با پایگاه داده از اس‌کیوال‌الکمی نسخه ۲ و برای مدیریت تغییرات ساختار پایگاه داده از الِمبیک نسخه ۱.۱۳ استفاده خواهد شد. پایگاه داده اصلی سامانه پستگرس‌کیوال نسخه ۱۶ است که برای ذخیره‌سازی داده‌های ساخت‌یافته، اطلاعات جغرافیایی، سوابق تخصیص و گزارش‌های عملیاتی انتخاب می‌شود. ساختار داده‌ای سامانه به‌صورت رابطه‌ای طراحی می‌شود و موجودیت‌های اصلی آن شامل کاربر، داوطلب، مهارت، مأموریت، تخصیص، گزارش، نقش، لاگ فعالیت و اعلان خواهد بود. برای هر موجودیت، کلید اصلی، قیود یکتایی، ارتباطات یک‌به‌چند و چندبه‌چند، فهرست‌گذاری روی فیلدهای پرتکرار و سازوکار ثبت زمان ایجاد و به‌روزرسانی در نظر گرفته می‌شود.

        در بخش رابط کاربری، از ری‌اکت نسخه ۱۸ به همراه ویت نسخه ۵ استفاده می‌شود تا رابطی سریع، واکنش‌گرا و قابل نگهداری تولید شود. برای طراحی ظاهری و چیدمان اجزای رابط کاربر از تیل‌ویند نسخه ۳.۴ و مجموعه اجزای شادسی‌ان استفاده خواهد شد. مدیریت داده‌های سمت کاربر با کمک تن‌استک کوئری نسخه ۵ و مدیریت حالت‌های محلی از طریق یک راهکار سبک مانند زوستند انجام می‌شود. پنل ادمین و داشبورد مدیریتی دارای بخش‌های آماری، نمودارهای خلاصه، جدول‌های فهرست‌پذیر، جست‌وجوی پیشرفته، فیلتر بر اساس منطقه و مهارت، و همچنین نمایش وضعیت مأموریت‌های فعال خواهند بود. در این پیشخوان‌ها، شاخص‌هایی مانند تعداد کل داوطلبان، تعداد داوطلبان آماده، تعداد مأموریت‌های فعال، مأموریت‌های پایان‌یافته، مناطق دارای کمبود نیرو و سوابق تخصیص به‌صورت دیداری و تحلیلی نمایش داده می‌شود. علاوه بر این، داشبورد به مدیر امکان می‌دهد روند مأموریت‌ها، کارایی هماهنگ‌کنندگان و توزیع مهارت‌ها در مناطق مختلف را مشاهده و ارزیابی کند.

        در بخش مشخصات فنی سامانه، ارتباط میان رابط کاربری و بخش مدیریت سرور کاملاً مبتنی بر رابط‌های برنامه‌نویسی وب از نوع رست خواهد بود. این رابط‌ها شامل عملیات ایجاد، مشاهده، ویرایش و حذف برای موجودیت‌های اصلی سامانه هستند و با استانداردهای مشخص برای قالب درخواست و پاسخ، کدهای وضعیت، مدیریت خطا و اعتبارسنجی داده‌ها پیاده‌سازی می‌شوند. تمام ورودی‌ها در سطح مدیریت سرور اعتبارسنجی می‌شوند و خطاها به‌صورت ساخت‌یافته و قابل رهگیری به رابط کاربری بازگردانده می‌شوند. مستندسازی رابط‌های برنامه‌نویسی به‌صورت خودکار تولید می‌شود تا برای توسعه، آزمون و تحویل فنی قابل استفاده باشد. در طراحی فنی، اصولی نظیر تفکیک لایه دسترسی به داده، تفکیک منطق تجاری، مدیریت وابستگی‌ها، ثبت رخدادها، و قابلیت افزودن سرویس‌های جانبی مانند پیامک و رایانامه نیز رعایت می‌شود.

        امنیت سامانه یکی از مؤلفه‌های اصلی پروژه است. برای احراز هویت کاربران، سامانه از سازوکار ورود امن مبتنی بر رمز عبور یا رمز یکبارمصرف استفاده می‌کند و پس از تأیید هویت، توکن مبتنی بر جی‌دبلیوتی برای کاربر صادر می‌شود. این توکن شامل شناسه کاربر، نقش، زمان صدور و زمان انقضا است و در همه درخواست‌های بعدی برای تشخیص هویت و کنترل دسترسی استفاده می‌شود. کنترل دسترسی در سامانه به‌صورت نقش‌محور طراحی می‌شود و نقش‌های اصلی شامل مدیر، هماهنگ‌کننده و داوطلب خواهند بود. هر نقش فقط به قابلیت‌ها و اطلاعاتی دسترسی دارد که در محدوده وظایف تعریف‌شده او قرار می‌گیرد. رمزهای عبور به‌صورت هش‌شده ذخیره می‌شوند، نشست‌ها زمان انقضا دارند، لاگ فعالیت کاربران ثبت می‌شود و عملیات حساس مانند ایجاد مأموریت، تخصیص نیرو، تغییر وضعیت کاربران و ورودهای ناموفق قابل رهگیری خواهد بود. همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده، محدودسازی نرخ درخواست، اعتبارسنجی داده‌ها، کنترل دسترسی در سطح مسیرها و ثبت رخدادهای امنیتی در نظر گرفته می‌شود.

        از نظر زیرساخت و استقرار، سامانه برای اجرا روی یک سرور مجازی متوسط با دو هسته پردازشی و چهار گیگابایت حافظه طراحی می‌شود. تمام اجزای سامانه در قالب داکر بسته‌بندی می‌شوند تا نصب، جابه‌جایی و استقرار آن ساده و قابل تکرار باشد. برای راه‌اندازی هم‌زمان خدمات مختلف از داکر کامپوز استفاده می‌شود و یک وب‌سرور واسط برای مدیریت درخواست‌ها، گواهی امنیتی و هدایت ترافیک در نظر گرفته خواهد شد. پایگاه داده روی همان سرور یا یک سرویس جداگانه قابل استقرار است و برای حفاظت از داده‌ها، پشتیبان‌گیری روزانه، امکان بازیابی نسخه پشتیبان و نگهداری لاگ‌های اجرایی پیش‌بینی می‌شود. سامانه به‌گونه‌ای طراحی خواهد شد که در صورت نیاز، افزودن امکاناتی مانند اعلان پیامکی، نقشه، حالت آفلاین محدود، یا نسخه تلفن همراه در مراحل بعدی بدون نیاز به بازطراحی اساسی امکان‌پذیر باشد.

# سوابق پژوهش‌ها و محصولات مشابه موجود در سطح کشور و دنیا

| ردیف | عنوان پژوهش یا محصول | نوع | محل اجرا | دستاورد پژوهش | آخرین وضعیت | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ‫سامانه مدیریت داوطلبان صلیب سرخ آمریکا‬ | نمونه صنعتی | ‫بین المللی‬ | ‫نمونه اولیه‬ | ‫تجاری شده‬ | ‫این پلتفرم به عنوان هسته اصلی عملیات داوطلبانه صلیب سرخ آمریکا عمل می‌کند. فرآیند ثبت‌نام اولیه، بررسی پس‌زمینه )Background Check(، ارزیابی مهارت‌ها، گذراندن دوره‌های آموزشی آنلاین، شیفت‌بندی داوطلبان در تیم‌های واکنش سریع )Disaster Action Teams( و پایش حضور آن‌ها در صحنه حادثه را به صورت یکپارچه مدیریت می‌کند.‬ |
| 2 | ‫سامانه خدمات داوطلبان بحران ایالت لوئیزیانا )Volunteer Louisiana(‬ | نمونه صنعتی | ‫آمریکا‬ | ‫نمونه اولیه‬ | ‫تجاری شده‬ | ‫این سامانه دولتی به طور ویژه برای حل چالش «داوطلبان خودجوش» طراحی شده است؛ افرادی که عضو هیچ سازمانی نیستند اما در زمان بحران می‌خواهند کمک کنند. سیستم با ثبت اطلاعات و تخصص این افراد، آن‌ها را به پروژه‌ها و سازمان‌های نیازمندِ نیرو متصل کرده و از ورود بدون هماهنگی افراد به مناطق پرخطر جلوگیری می‌کند.‬ |
| 3 | ‫سامانه مدیریت و استقرار داوطلبان بحران تیم روبیکن‬ | نمونه صنعتی | ‫اروپا‬ | ‫شبیه سازی‬ | ‫تجاری شده‬ | ‫Team Rubicon یک سازمان واکنش به بحران است که از داوطلبان آموزش‌دیده، عمدتاً نیروهای سابق نظامی و امدادی، برای عملیات واکنش سریع در بلایا استفاده می‌کند. این سامانه برای ثبت، دسته‌بندی، آموزش، و اعزام داوطلبان در مأموریت‌های امدادی و بازسازی طراحی شده و نقش مهمی در هماهنگی عملیات میدانی دارد.‬ |

‫وجوه تمایز با ردیف 1 عبارت است از: سامانه صلیب سرخ بسیار سنگین و مبتنی بر فرآیندهای اداری طولانی )مانند استعلام‌های هویتی ملی( است، در حالی که پلتفرم پیشنهادی ما بر سرعت ثبت‌نام لحظه‌ای و احراز هویت سریع دو مرحله‌ای )OTP( در زمان طلایی بحران تمرکز دارد.‬
‫سیستم خارجی فاقد محاسبات جغرافیایی لحظه‌ای پویا )مانند تخصیص شعاعی PostGIS( بر روی نقشه در زمان صفر بحران است و بیشتر بر تقسیم‌بندی‌های ثابت اداری/جغرافیایی تکیه دارد.‬

‫وجوه تمایز با ردیف 2 عبارت است از: سامانه لوئیزیانا بیشتر به عنوان یک پورتال ثبت‌نام و هدایت اولیه عمل می‌کند و فاقد ابزار پایش لحظه‌ای موقعیت مکانی )Real-time Tracking( و سیستم شیفت‌بندی داوطلبان جهت جلوگیری از فرسودگی )Burnout( است. پلتفرم پیشنهادی ما فرآیند عملیاتی مأموریت را به صورت گام‌به‌گام پیگیری می‌کند.‬

‫وجوه تمایز با ردیف 3 عبارت است از: Team Rubicon بیشتر بر داوطلبان آموزش‌دیده و نیمه‌حرفه‌ای تمرکز دارد، در حالی که پروژه شما برای داوطلبان امداد در بحران با طیف وسیع‌تری از کاربران طراحی شده است.‬
‫سامانه پیشنهادی شما موبایل‌محور، بومی‌سازی‌شده، و مجهز به تخصیص مکانی مبتنی بر GIS است و علاوه بر اعزام، نوبت‌دهی، جلوگیری از فرسودگی، و پایش لحظه‌ای عملیات را نیز پوشش می‌دهد.‬

# سوابق پژوهش‌ها و اقدامات مرتبط انجام‌شده توسط تیم پیشنهاددهنده

| ردیف | عنوان پژوهش یا محصول | نوع | محل اجرا | دستاورد پژوهش | آخرین وضعیت | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موردی ثبت نشده است |  |  |  |  |  |  |

# گام‌نمای زمانی پروژه

| ردیف | عنوان گام اصلي | نفر ساعت | مدت زمان (ماه) 2; 1. | درصد وزني فعاليت | هزینه * (ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ‫بررسی نمونه‌های موفق خارجی و استخراج الزامات عملکردی سیستم‬ | 192 | 2; *. | 20 | 120,000,000 ریال |
| 3 | ‫طراحی پایگاه داده و ترسیم معماری سیستم‬ | 192 | *; 1. | 20 | 120,000,000 ریال |
| 4 | ‫طراحی بک‌اند و فرانت‌اند‬ | 192 | *; 1. | 20 | 120,000,000 ریال |
| 5 | ‫یکپارچه‌سازی سامانه‬ | 192 | 2; *. | 20 | 120,000,000 ریال |
| 6 | ‫استقرار و تست‬ | 192 | 2; *. | 20 | 120,000,000 ریال |
| * | مجموع | 960 | مدت 2 ماه و 0 روز | 100 | 600,000,000 ریال |

# دستاوردهای هر گام از پروژه

| ردیف | عنوان گام اصلي | شرحِ مهم‌ترین فعاليت‌ها | دستاورد – (خروجی گام) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ‫بررسی نمونه‌های موفق خارجی و استخراج الزامات عملکردی سیستم‬ | ‫بررسی و مطالعه نمونه‌های موفق خارجی در حوزه مدیریت داوطلبان بحران‬ ‫تحلیل تطبیقی قابلیت‌ها، مزایا، محدودیت‌ها و شکاف‌های سامانه‌های موجود‬ ‫استخراج و تدوین الزامات عملکردی و غیرعملکردی سامانه پیشنهادی‬ | ‫گزارش تحلیل تطبیقی نمونه‌های خارجی‬ ‫فهرست نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی سیستم‬ ‫سند اولیه محدوده، سناریوها و چارچوب طراحی سامانه‬ |
| 3 | ‫طراحی پایگاه داده و ترسیم معماری سیستم‬ | ‫شناسایی موجودیت‌ها و طراحی مدل مفهومی و منطقی پایگاه داده‬ ‫طراحی ساختار جداول، روابط، کلیدها، ایندکس‌ها و ملاحظات فنی پایگاه داده‬ ‫ترسیم معماری کلان سامانه و نحوه تعامل اجزای اصلی سیستم‬ | ‫سند طراحی پایگاه داده به همراه نمودار ERD‬ ‫سند معماری سیستم و دیاگرام اجزای اصلی‬ ‫مشخصات فنی اولیه برای ورود به فاز توسعه سامانه‬ |
| 4 | ‫طراحی بک‌اند و فرانت‌اند‬ | ‫طراحی APIها و قرارداد داده )API Contract(‬ ‫تعریف Endpointها، ساختار Request/Response، کدهای خطا، استانداردهای Pagination/Filtering/Sorting و نسخه‌بندی API برای ماژول‌های اصلی )داوطلب، مهارت، مأموریت، تخصیص، شیفت، گزارش(.‬ ‫پیاده‌سازی بک‌اند و لایه دسترسی به داده‬ ‫توسعه سرویس‌های اصلی با FastAPI و SQLAlchemy، تعریف مدل‌ها، Repository/Service Layer، مدیریت تراکنش‌ها، و پیاده‌سازی Migrationها با Alembic.‬ ‫پیاده‌سازی احراز هویت و مجوزدهی )Security(‬ ‫پیاده‌سازی OTP/2FA، مدیریت Session با JWT )HS256(، اعمال RBAC )مدیر/هماهنگ‌کننده/داوطلب(، هش رمز با bcrypt، و سیاست‌های امنیتی پایه )Rate limiting منطقی، اعتبارسنجی ورودی‌ها(.‬ ‫توسعه قابلیت‌های مکانی و منطق تخصیص‬ ‫پیاده‌سازی جست‌وجو و فیلترهای مکانی با PostGIS )مانند نزدیک‌ترین داوطلب‌ها/محدوده عملیاتی(، ایندکس‌گذاری مناسب و منطق تخصیص اولیه )بر اساس مهارت، فاصله، ظرفیت و وضعیت(.‬ ‫طراحی و توسعه فرانت‌اند )داشبوردها و جریان‌های کاری(‬ ‫پیاده‌سازی UI پنل‌ها )ادمین/هماهنگ‌کننده/داوطلب( با React + Tailwind + shadcn/ui، مدیریت وضعیت با Zustand و دریافت داده با TanStack Query، به همراه UX مناسب برای سناریوی بحران )سریع، مینیمال، خطاپذیر(.‬ ‫تست‌پذیری و کیفیت فنی در توسعه‬ ‫افزودن تست‌های واحد/یکپارچه برای APIها و سرویس‌ها، ثبت لاگ و مدیریت خطا، و آماده‌سازی محیط توسعه با Docker Compose جهت اجرای یکسان تیمی و کاهش خطاهای استقرار.‬ | ‫نسخه اولیه قابل استفاده از بک‌اند )Backend APIs(‬ ‫APIهای عملیاتی برای ثبت‌نام/مدیریت داوطلب، مهارت‌ها، مأموریت‌ها، تخصیص و وضعیت عملیات، به همراه پیاده‌سازی امنیت )OTP + JWT + RBAC(.‬ ‫نسخه اولیه فرانت‌اند )Frontend Dashboards(‬ ‫پنل ادمین/هماهنگ‌کننده و پنل داوطلب با جریان‌های اصلی )ثبت‌نام، مشاهده/پذیرش مأموریت، گزارش وضعیت، مدیریت مأموریت و تخصیص(.‬ ‫مستندات فنی و API Documentation‬ ‫مستند Swagger/OpenAPI به‌روزرسانی‌شده، به همراه توضیح سناریوهای اصلی و نمونه Payloadها برای استفاده تیم فنی و کارفرما.‬ ‫بسته اجرایی توسعه )Development Package(‬ ‫Docker/Docker-compose برای اجرای کامل، اسکیمای دیتابیس + Migrationها، داده نمونه اولیه برای تست، و راهنمای کوتاه اجرای پروژه در محیط توسعه.‬ |
| 5 | ‫یکپارچه‌سازی سامانه‬ | ‫یکپارچه‌سازی ماژول‌های اصلی سامانه و هماهنگ‌سازی جریان‌های کاری‬ ‫اتصال کامل فرانت‌اند، بک‌اند و پایگاه داده و بررسی صحت تبادل داده‬ ‫اجرای تست‌های سناریومحور و رفع خطاهای یکپارچه‌سازی‬ | ‫نسخه یکپارچه و قابل اجرای سامانه‬ ‫گزارش تست و رفع خطاهای یکپارچه‌سازی‬ ‫نسخه آماده برای استقرار آزمایشی و ارزیابی نهایی‬ |
| 6 | ‫استقرار و تست‬ | ‫استقرار سامانه در محیط هدف )داکر + VPS( و پیکربندی زیرساخت اجرایی‬ ‫اجرای تست‌های نهایی عملکردی، فنی و امنیتی‬ ‫تهیه مستندات، تنظیم بکاپ/ریستور و آماده‌سازی تحویل‬ | ‫نسخه مستقر و قابل اجرای سامانه‬ ‫گزارش نتایج تست و ارزیابی نهایی‬ ‫بسته نهایی تحویل پروژه‬ ‫فایل آموزشی تصویری از نحوه عملکرد سیستم و چگونگی بهره برداری از آن‬ |

# جدول هزینه‌ها

| ردیف | نوع هزینه | شرح هزینه | مقدار | واحد | هزینه (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزینه های جانبی | ‫هزینه خرید اکانت هوش مصنوعی CURSOR و CHAT GPT‬ | 2 | 45000000 | 90,000,000 ریال |
| 2 | نیروی انسانی | ‫هزینه به ازای هر نفر ساعت‬ | 960 | 550000 | 510,000,000 ریال |

# ریسک‌ها و گلوگاه‌هاي احتمالی در اجرای پروژه

| ردیف | نوع ریسک | ریسک | روش کم‌اثر کردن |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ‫مالی‬ | ‫تهیه سرور خارجی برای پیاده سازی‬ | ‫کارفرما سرور شخصی در اختیار ما قرار دهد‬ |

# افراد و همكاران در اجرای پروژه

| رديف | نام و نام خانوادگی | وضعیت تحصیلی | موضوع همکاری | درصد مشارکت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ‫محمدعلی رضاییان‬ | BA ,‫مهندسی برق الکترونیک‬ ,‫دانشگاه علم و صنعت ایران‬ | طراحی پایگاه داده و استقرار سامانه | 50 |
| 1 | ‫مهدی حدادمنفرد‬ | BA ,‫مهندسی کامپوتر‬ ,‫دانشگاه آزاد کرج‬ | توسعه بک اند و فرانت اند | 50 |

تاریخ تکمیل فرم: ثبت نشده

- سایر موارد قابل‌ذکر:

۱. گلوگاه محاسبات جغرافیایی و تطبیق داوطلبان (Geospatial  Matching Bottleneck)
شرح گلوگاه:هنگامی که یک بحران رخ می‌دهد، هماهنگ‌کننده نیاز دارد داوطلبان واجد شرایط را بر اساس فاصله مکانی (مثلاً در شعاع ۵ کیلومتری حادثه) فیلتر کند. اگر محاسبات ریاضی فاصله (مانند فرمول Haversine) برای تک‌تک داوطلبان (تا ۲۰۰۰ نفر) در سطح کد پایتون یا با پرس‌وجوهای معمولی پایگاه داده در هر درخواست اجرا شود، پردازنده سرور به سرعت اشباع شده و زمان پاسخ‌دهی به شدت افزایش می‌یابد.
راهکار برون‌رفت:
استفاده از افزونه PostGIS در پایگاه داده PostgreSQL و ایجاد شاخص‌های مکانی (Spatial Indexes) از نوع GIST روی ستون مختصات جغرافیایی داوطلبان و مأموریت‌ها.
اجرای محاسبات فاصله مستقیماً در سطح دیتابیس با توابع بهینه‌شده مکانی (مانند ST_DWithin) که به جای محاسبه فرمولی برای تک‌تک ردیف‌ها، از ایندکس مکانی استفاده کرده و در کسری از ثانیه پاسخ را برمی‌گرداند.
۲. بن‌بست داده‌ها در تخصیص هم‌زمان داوطلبان (Database Concurrency  Deadlocks)
شرح گلوگاه:در لحظات اولیه بحران، چندین هماهنگ‌کننده به طور هم‌زمان مشغول تخصیص داوطلبان به مأموریت‌های مختلف هستند. اگر دو هماهنگ‌کننده تلاش کنند یک داوطلب خاص را به صورت هم‌زمان به دو مأموریت متفاوت تخصیص دهند، یا وضعیت یک مأموریت را هم‌زمان تغییر دهند، تداخل داده (Race Condition) یا بن‌بست در پایگاه داده (Database Deadlock) رخ می‌دهد که منجر به ثبت داده‌های نادرست یا خطای سرور می‌شود.
راهکار برون‌رفت:
استفاده از مکانیزم قفل‌گذاری خوش‌بینانه (Optimistic Locking) با استفاده از یک فیلد نسخه (Version/Timestamp) در جدول‌های حیاتی مانند Volunteer و Assignment.
در زمان به‌روزرسانی، ابتدا بررسی می‌شود که آیا نسخه داده تغییر کرده است یا خیر. در صورت تغییر، درخواست دوم رد شده و از کاربر خواسته می‌شود صفحه را به‌روزرسانی کند. همچنین استفاده از تراکنش‌های دیتابیس با سطح انزوای مناسب (Read Committed) پایداری داده را تضمین می‌کند.
۳. تاخیر در عملیات ورودی/خروجی به دلیل اتصالات دیتابیس (I/O Bottleneck  DB Connection Exhaustion)
شرح گلوگاه:فریم‌ورک FastAPI به صورت ناهمگام (Asynchronous) کار می‌کند و می‌تواند هزاران درخواست هم‌زمان را پذیرا باشد. اما اگر ارتباط با PostgreSQL به درستی مدیریت نشود، درخواست‌های هم‌زمان به سرعت تمام ظرفیت استخر اتصالات دیتابیس (Database Connection Pool) را مصرف می‌کنند. در این حالت، درخواست‌های جدید در صف انتظار می‌مانند و زمان پاسخ‌دهی سیستم (Response Time) از حد مجاز ۱ ثانیه فراتر می‌رود.
راهکار برون‌رفت:
استفاده از کتابخانه Asyncpg به عنوان درایور ناهمگام پایتون برای اتصال به PostgreSQL در ترکیب با SQLAlchemy 2.0.
تنظیم دقیق پارامترهای استخر اتصالات (Connection Pooling) مانند تعیین حداکثر تعداد اتصالات فعال (max_overflow و pool_size) متناسب با منابع سرور (VPS) و استفاده از ابزارهای مدیریت اتصالات مانند PgBouncer در صورت افزایش بار.
۴. کندی رندر صفحات و حجم باندل فرانت‌اند در اینترنت بحران‌زده (Frontend Rendering  Bandwidth Bottleneck)
شرح گلوگاه:در شرایط بحران، پهنای باند اینترنت به شدت کاهش می‌یابد. اگر حجم فایل‌های خروجی فرانت‌اند (JS/CSS Bundle) بزرگ باشد، بارگذاری اولیه داشبورد توسط هماهنگ‌کننده یا داوطلب در موبایل بسیار کند خواهد بود. همچنین رندر کردن جدول‌های بزرگ داوطلبان (مثلاً نمایش ۱۰۰۰ داوطلب با تمام جزئیات در یک صفحه داشبورد) مرورگر را قفل می‌کند.
راهکار برون‌رفت:
پیاده‌سازی بخش‌بندی کدها (Code Splitting) و بارگذاری تنبل (Lazy Loading) در React با استفاده از Vite، تا کاربر فقط کدهای صفحه مورد نیاز خود را دانلود کند.
استفاده از روش مجازی‌سازی لیست‌ها (List Virtualization) با کتابخانه‌هایی مانند react-window برای جدول‌های بزرگ؛ در این روش فقط ردیف‌هایی که در صفحه نمایش کاربر قابل دیدن هستند رندر می‌شوند و نه کل داده‌ها.
فشرده‌سازی خروجی‌ها در سمت Nginx با فعال‌سازی Gzip یا Brotli برای کاهش حجم انتقال داده.
۵. مسدود شدن رشته اصلی اجرای برنامه در تایید توکن‌ها و احراز هویت (CPU-Bound JWT  Encryption Bottleneck)
شرح گلوگاه:فست‌اِی‌پی‌آی تک‌رشته‌ای (Single-threaded) است و برای کارهای ورودی/خروجی (I/O) عالی عمل می‌کند. اما رمزگشایی و تأیید توکن‌های JWT (شامل بررسی امضا با الگوریتم HS256) و به‌ویژه هش کردن رمزهای عبور با الگوریتم سنگین bcrypt در فرآیند ورود کاربران، کارهای وابسته به پردازنده (CPU-bound) هستند. هجوم هم‌زمان کاربران برای ورود یا ارسال درخواست با توکن JWT، رشته اصلی برنامه را مسدود (Block) کرده و کل سامانه را موقتاً از کار می‌اندازد.
راهکار برون‌رفت:
سپردن عملیات سنگین هش کردن رمز عبور (پیکربندی Bcrypt) به یک نخ (Thread) مجزا با استفاده از ویژگی run_in_executor در FastAPI تا رشته اصلی مسدود نشود.
استفاده از چند پردازه (Worker) با ابزار Gunicorn / Uvicorn (به تعداد هسته‌های پردازشی سرور مجازی) برای تقسیم بار محاسباتی احراز هویت و توزیع درخواست‌ها بین پردازه‌های مختلف.

- پیوست‌ها

| 1 | ☐ شناسنامه‌ی تیم * ( فرم 1م‌ر) | 2 | ☐ مستندات مرتبط با سوابق پروژه |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ☐ رزومه‌ی اعضاء تیم * | 4 | ☐ مستندات مرتبط با سوابق تیم |
| 5 | ☐ مستندات مرتبط با مشخصات فنی پروژه | 6 | ☐ رونوشت اعلام نیاز/ RFP کاربر |